|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА****Томской области****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 20.03.2013 № 168с. Молчаново |
|  |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района на 2013-2017 годы»(в ред. от 24.03.2014 г.; 27.02.2015 г.) |
|  |
| В целях развития образования в Молчановском районе, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |
| 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района на 2013-2017 годы» согласно приложению.2. Управлению финансов Администрации Молчановского района (Онищенко) предусматривать в бюджете Молчановского района бюджетные ассигнования на реализацию программы при формировании бюджета Молчановского района на очередной финансовый год. |
| 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами Демьянович М.Н. |
| Глава Молчановского района В.Н. Масленников |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлениюАдминистрации Молчановского района от 20.03.2013 №168 |

Паспорт

муниципальной программы Молчановского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МП  | Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района на 2013-2017 годы |
| Координатор МП  | Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами |
| Заказчик МП  | Управление образования Администрации Молчановского района |
| Исполнители (соисполнители) МП  | Управление образования Администрации Молчановского района |
| Приоритетное направление социально-экономического развития Молчановского района, на которое направлена реализация МП  | Повышение уровня и качества жизни населения  |
| Цель МП | Приведение в соответствие с современными стандартами материально-технического состояния учреждений образования Молчановского района  |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией погодам реализации)  | Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Соответствие образовательных учреждений современным стандартам материально – технического состояния (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Задачи МП  | 1. Улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений Молчановского района;
2. Повышение энергоэффективности образовательных учреждений;
3. Развитие инфраструктуры дошкольного образования
 |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП)  | Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1.Обновление автобусного парка образовательных учреждений района (единиц) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.Снижение потребления тепловой энергии, в целом по ОУ (%) | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 10 |
| 3.Уровень охвата детей дошкольным образованием в возрасте до3-х лет (%) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Сроки и этапы реализации МП  | 2013-2017 |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)  | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 46324,9 | 45574,9 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Молчановского района | 15163,6 | 3335,1 | 11828,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию)  | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам  | 61496,5 | 48918,0 | 12578,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)  | Основные направления расходования средств  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Инвестиции | 61496,5 | 48918,0 | 12578,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |
| Организация управления МП  | Реализацию МП осуществляет заказчик МП и координатор МП. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Молчановского района по управлению делами. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет заказчик МП |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

На территории Молчановского района образовательные услуги по основным и дошкольным программам предоставляют 11 муниципальных учреждений.

Ежегодно производится ремонт зданий и сооружений ОУ к началу нового учебного года. В 2012 г. все необходимые работы и первоочередные мероприятия по подготовке образовательных учреждений были профинансированы, что позволило своевременно приступить к учебно- воспитательному процессу во всех образовательных учреждениях. Для обеспечения санитарно-гигиенических условий процесса обучения, создания комфортных бытовых условий в течение 2012 г. произведён необходимый ремонт котельных, которые принадлежат образовательным учреждениям. Топливом обеспечены все котельные. Системы отопления других образовательных учреждений также были подготовлены к отопительному сезону: проведена промывка и опрессовка.

В целях энергосбережения, экономии ресурсов продолжалась замена окон на пластиковые: «Молчановская СОШ №2» (в группе ГДО) на сумму 600000 рублей, д/сад «Ромашка» - 110480 рублей, «Молчановская ДЮСШ» - 99 992 рублей.

 Установлены входные двери в Сарафановской СОШ, Соколовской ООШ, д/сад «Ромашка» на общую сумму 59 508 рублей. Установлен водосчетчик в Молчановской СОШ №2, заменена ветхая электропроводка в Сарафановской СОШ. Таким образом, в образовательных учреждениях района соблюдается положительная динамика по потреблению энергетических ресурсов. К окончанию текущего финансового года экономия составит не менее 3 %. Завершен энергоаудит в 4 образовательных учреждениях. В следующем финансовом 2013 г. предстоит заменить оставшиеся старые окна на пластиковые. Проведено обучение ответственных лиц по вопросам охраны труда и эксплуатацию теплоэнергосетей.

В целях реализации программы противоаварийных мероприятий завершен комплексно-восстановительный ремонт в Сулзатской СОШ, текущий ремонт спортивного зала в Молчановской СОШ № 2.

В рамках развития инфраструктуры дошкольного образования проведен ремонт и оснащение мест в Сулзатской СОШ для открытия ГДО на 15 мест и Молчановской СОШ № 2 на 80 мест.

Горячее питание организовано во всех ОУ. Стоимость обеда составляет в среднем 16 - 18 руб. Пополнились новым оборудованием пищеблоки столовых всех образовательных учреждений на общую сумму 1668,975 руб.

Произведен текущий ремонт столовых в Молчановской СОШ № 1, Тунгусовской СОШ.

Для выполнения Закона РФ «Об образовании» (п.3 ст.5) осуществляется подвоз обучающихся в Могочинскую, Молчановскую школу №1, Тунгусовскую школу. Все транспортные средства оборудованы ремнями безопасности, спутниковой навигационной аппаратурой «ГЛОНАСС». Для Молчановской СОШ № 1 приобретён новый автомобиль « Газель» По-прежнему, существует проблема подвоза детей в осенне-весенний период из д.Н-Фёдоровка.

Для совершенствования учебно-воспитательного процесса, применения современных технологий обучения, материально-техническая база ОУ пополняется компьютерной техникой: интерактивными досками, компьютерными кабинетами, мультимедийными проекторами, программным обеспечением. В расчете на один компьютер приходится 6 обучающихся.

Приобретаются учебники, учебные пособия, при этом обеспеченность учебниками составляет 97,9%.

Поэтапное введение в действие ФГОС вызывает необходимость приведения инфраструктуры образовательных учреждений в соответствие с новыми требованиями.

Обозначена проблема нехватки площадей в ОУ, занимающихся в две смены, для оптимального сочетания урочной и внеурочной деятельности. Предполагается, что проблема будет нарастать с увеличением количества детей, занимающихся по новым стандартам, и с учетом отсутствия собственных площадей для занятий внеурочной деятельностью в ОУ дополнительного образования.

Требуется модернизация системы дошкольного образования для реализации права на получение дошкольного образования в тех населенных пунктах, где данная возможность отсутствует (Суйга).

 Для обеспечения наиболее полного охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х лет требует обновление парка транспортных средств, обеспечивающих подвоз обучающихся.

2.Основные задачи и цели программы

Основной целью программы является приведение в соответствие с современными стандартами материально-технического состояния учреждений образования Молчановского района.

Основными задачами являются:

1.улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений Молчановского района;

2. повышение энергоэффективности образовательных учреждений;

3. развитие инфраструктуры дошкольного образования.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий по реализации программы с указанием срока исполнения, направлений расходов, исполнителей приведен в приложении к программе.

Основными источниками финансирования программы являются:

средства областного бюджета;

средства местного бюджета.

4. Ожидаемый социально – экономический эффект о реализации МП

Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться на основе следующих показателей:

- увеличение количества образовательных учреждений, отвечающих современным стандартам на 8 или 50% к 2017 году;

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования до 78%;

- снижение потребления тепловой энергии на 10% в целом по образовательным учреждениям;

- обновление автобусного парка на 3 единицы транспорта

5.Механизм реализации программы

Расходование средств бюджета Молчановского района, направленных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

Финансирование мероприятий осуществляется в объемах, предусмотренных программой. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель производит корректировку в перечне мероприятий по согласованию с координатором.

6. Управление программой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией

Администрация Молчановского района осуществляет управление программой, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств.

Координатор и заказчик МП ежегодно разрабатывает и утверждает мероприятия по реализации программных мероприятий.

Администрация Молчановского района ежегодно проводит анализ хода реализации программы и эффективности использования средств.

7. Оценка рисков в ходе реализации программы

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации МП:

возможное снижение финансирования программы;

увеличение сроков капитального ремонта, реконструкции объектов;

уменьшение численности обучающихся;

снижение кадрового потенциала образовательных учреждений;

отсутствие финансирования из областного бюджета и бюджета Молчановского района.

Для снижения возможности возникновения указанных рисков Администрация Молчановского района будет проводить постоянный мониторинг рисков и осуществлять оперативное реагирование на изменяющиеся условия реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к МП «Развитие инфраструктуры образования Молчановского района на 2013 -2017 годы» |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 20\_\_\_ года о реализации мероприятий муниципальной программы Молчановского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование МП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс. рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий[<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание[<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж-дено МП | фактическипредусмотрено | профинан-сировано | исполнено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|  | Всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) -всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия 1 - всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия 2 - всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия[<\*\*>](#Par1037) - всего, втом числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия 1 - всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование мероприятия 2 - всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 20\_\_\_ года о результатах реализации муниципальной программы Молчановского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование МП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование цели МП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели МП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Наименование показателей задач МП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от 27.02.2015 № 129  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от 20.03.2013 № 168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень программных мероприятий в рамках МП «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района на 2013 -2017 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.)  | В том числе за счет средств | Наименование показателя результата мероприятия | Значение показателя результата мероприятия | Ответственные исполнители  |
| федерального бюджета | областного бюджета  | бюджета Молчановского района | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель МП: Приведение в соответствие с современными стандартами материально - технического состояния учреждений образования  |
| 1 | Задача 1 - Укрепление материально-технического состояния общеобразовательных учреждений Молчановского района  |
| 1.1 | Ремонт системы электроснабжения МБОУ «Сарафановская СОШ» | **всего**  | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8,0** | Улучшение системы электроснабжения МБОУ «Сарафановская СОШ» |   | УО |
| 2013 | **8,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 1.2 | Проведение капитального восстановительного ремонта МАОУ «Суйгинская СОШ» | **всего**  | **24336,0** | **0,0** | **21902,4** | **2433,6** | **0,0** | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 86 | УО |
| 2013 | **24336,0** | 0,0 | 21902,4 | 2433,6 | 0,0 |
| 1.3 | Приобретение автобуса для нужд МАОУ "Тунгусовская СОШ" | **всего**  | **1371,0** | **0,0** | **685,5** | **685,5** | **0,0** | Обеспечение подвоза обучающихся (кол-во) | 21 | УО |
| 2013 | **1371,0** | 0,0 | 685,5 | 685,5 | 0,0 |
| 1.4 | Приобретение автобуса для школы | всего  | **1551,7** | 0,0 | **750,0** | **801,7** | 0,0 | Обеспечение подвоза обучающихся (кол-во) | 20 | УО |
| 2014 | **1551,7** | 0,0 | 750,0 | 801,7 | 0,0 |
| 1.5 | Разработка проектно - сметной документации на ремонт крыши МАОУ "Молчановская СОШ №2" | всего  | **464,6** | 0,0 | 0,0 | 464,6 | 0,0 | Количество разработанных проектно-сметных документов, ед. | 1 | УО |
| 2014 | **464,6** | 0,0 | 0,0 | 464,6 | 0,0 |
| 1.6 | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | всего  | **91,7** | 0,0 | 0,0 | **91,7** | 0,0 | Количество разработанных проектно-сметных документов, ед. | 1 | УО |
| 2014 | **91,7** | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 0,0 |
| 1.7 | Ремонт отопительного котла в котельной МАОУ "Сулзатская СОШ" | всего  | **97,3** | 0,0 | 0,0 | **97,3** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 58 | УО |
| 2014 | **97,3** | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 0,0 |
| 1.8 | Ремонт водонапорных башен муниципальных образовательных учреждений | всего  | **58,0** | 0,0 | 0,0 | **58,0** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 300 | УО |
| 2014 | **58,0** | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 |
| 1.9 | Ремонт теплотрассы от здания котельной МАОУ "Сулзатская СОШ" | всего  | **23,4** | 0,0 | 0,0 | **23,4** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 58 | УО |
| 2014 | **23,4** | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 |
| 1.10 | Проведение работ по благоустройству территории МАОУ "Молчановская СОШ №1" | всего  | **499,2** | 0,0 | 0,0 | **499,2** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 448 | УО |
| 2014 | **499,2** | 0,0 | 0,0 | 499,2 | 0,0 |
| 1.11 | Ремонт крыши МАОУ "Молчановская СОШ №1" | всего  | **411,8** | 0,0 | 0,0 | **411,8** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 448 | УО |
| 2014 | **411,8** | 0,0 | 0,0 | 411,8 | 0,0 |
| 1.12 | Ремонт котельной МАОУ "Сулзатская СОШ" | всего  | **35,1** | 0,0 | 0,0 | **35,1** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 58 | УО |
| 2014 | **35,1** | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 0,0 |
| 1.13 | Проведение работ по ремонту МАОУ "Молчановская СОШ №1" | всего  | **7821,0** | 0,0 | **0,0** | **7821,0** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 448 | УО |
| 2014 | **7821,0** | 0,0 | 0,0 | 7821,0 | 0,0 |
| 1.14 | Проведение авторского надзора по объекту | всего  | **34,7** | 0,0 | 0,0 | **34,7** | 0,0 | Количество проведенных надзорных мероприятий, ед. | 1 | УО |
| 2014 | **34,7** | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 0,0 |
| 1.15 | Устройство ограждения МАОУ "Молчановская СОШ №1" | всего  | **495,0** | 0,0 | 0,0 | **495,0** | 0,0 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 448 | УО |
| 2014 | **495,0** | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 |
| 1.16 | Ремонт крыши здания МКУ "Управление образования Администрации Молчановского района Томской области" | всего  | **400,0** | 0,0 | 0,0 | **400,0** | 0,0 | Площадь отремонтированной поверхности, кв.м | 2880 | УО |
| 2014 | **400,0** | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 1.17 | Капитальный ремонт МБОУ «Молчановская СОШ № 1» | **всего**  | **22771,0** | **0,0** | **22771,0** | **0,0** | **0,0** | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во)  | 425 | УО |
| 2013 | 22771,0 | **0,0** | 22771,0 | **0,0** | **0,0** |
|   | Итого | **всего**  | **60469,5** | **0,0** | **46108,9** | **14352,6** | **8,0** |   |   |   |
| 2013 | 48486,0 | 0,0 | 45358,9 | 3119,1 | 8,0 |
| 2014 | 11983,5 | 0,0 | 750,0 | 11233,5 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2 - Повышение энергоэффективности образовательных учреждений |
| 2.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Школьное окно" | **всего**  | **432,0** | **0,0** | **216,0** | **216,0** | **0,0** | Снижение количества потребляемой тепловой энергии (%) по учреждениям образования | 10 | УО |
| 2013 | 432,0 | 0,0 | 216,0 | 216,0 | 0,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2  | **всего**  | **432,0** | **0,0** | **216,0** | **216,0** | **0,0** |
| 2013 | 432,0 | 0,0 | 216,0 | 216,0 | 0,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3 - Развитие инфраструктуры дошкольного образования  |
| 3.1 | Ремонт и оснащение мест в МАОУ "Молчановская СОШ №2" | всего  | **595,0** | **0,0** | **0,0** | **595,0** | **0,0** | Предоставление услуг дошкольного образования детям в возрасте от 3-х лет (число) | 27 | УО |
| 2014 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 3  | **всего**  | **595,0** | **0,0** | **0,0** | **595,0** | **0,0** |   |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |
|   | Всего по задаче 1  |   | 60469,5 | 0,0 | 46108,9 | 14352,6 | 8,0 |   |
| Всего по задаче 2 |   | 432,0 | 0,0 | 216,0 | 216,0 | 0,0 |
| Всего по задаче 3 |   | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 |
| Всего по годам ДЦП | 2013 | 48918,0 | 0,0 | 45574,9 | 3335,1 | 8,0 | " |
| 2014 | 12578,5 | 0,0 | 750,0 | 11828,5 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого за весь период реализации программы** |  | **61496,5** | **0,0** | **46324,9** | **15163,6** | **8,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель Главы Молчановского района по управлению делами  |  |  | Е.Ю.Глушкова |  |  |