Администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

постановление

13.05.2016г.                                                                                                № 261

с. Молчаново

Об утверждении муниципальной программы Молчановского района «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2025  годы»

На основании постановления Администрации Томской области от 22.03.2016г. № 79а «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест  в общеобразовательных организациях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Молчановского района «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2025  годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в официальном печатном издании Администрации Молчановского района «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами Глушкову Е.Ю.

Глава Молчановского района                                                                   В.Н. Киселёв

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от  «13» мая  2016г.  № 261

Муниципальная программа Молчановского района

«Создание в Молчановском районе

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных организациях

на 2016-2025 гг.»

Паспорт муниципальной программы Молчановского района

«Создание в Молчановском районе

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных организациях

на 2016-2025 гг.»

| Наименование программы | Программа «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания принятия решения о разработке Программы | Поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821, пункта 1, пп. 26; от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 гг. |
| Ответственный исполнитель – координатор Программы | Управление образования Администрации Молчановского района |
| Участники Программы | Администрация Молчановского района, Управление образования Администрации Молчановского района |
| Основной разработчик Программы | Управление образования Администрации Молчановского района |
| Цель Программы | Создание в Молчановском районе новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи Программы | Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11 классов школ, исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Число новых мест в школах Молчановского района. 2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3. Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ. |
| Сроки реализации Программы | I этап: 2016-2020 годы; II этап: 2021-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовом обеспечении Программы в 2016-2025 годах составит 213 903,2 млн. рублей (из них МБ-162,23 млн. руб. ОБ – 51,67 млн. руб.) в том числе: В 2016-2020 годах – 151,78 млн. рублей (МБ); В 2021-2025 годах – 62,12 млн. рублей (из них МБ – 10,4 млн. руб. ОБ – 51,67 млн. руб.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | При реализации I этапа Программы (2016-2020 годы): к 2018 году не будет допущено увеличение количества детей, обучающихся во вторую смену обучения; к 2021 году все 1-4 классы и 10-11 классы в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену; к 2021 году будет исключена организация обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше с обеспечением снижения показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта. при реализации II этапа Программы (2021-2025 годы): к 2025 году в одну смену станут обучаться все 5-9 классы в школах; По итогам реализации Программы к 2025 году все обучающиеся в школах станут обучаться в одну смену; 100% обучающихся будут обучаться в зданиях с износом не выше 50%. |

- Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а «Об утверждении государственной программы  «Содействие созданию в Томской области  новых мест в общеобразовательных организациях».

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарноэпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

- создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

- организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Согласно демографическому прогнозу, основанному на официальных данных Администраций сельских поселений и Отдела государственной статистики в селе Молчанове,  численность детей школьного возраста в Молчановском районе будет увеличиваться до 2024 года. При этом число первоклассников будет превышать число выпускников средних школ.

Общее увеличение числа детей школьного возраста в Молчановском районе за период 2016-2025 гг. составит 321 человек, из них 184 в районном центре. С учетом суммарной пропускной способности двух школ райцентра потребность в создании новых ученических мест в с. Молчанове отсутствует.

Причем в ряде муниципальных школ численность школьников имеет тенденцию к сокращению  или остается неизменной, особенно это касается малокомплектных сельских школ.

При имеющейся мощности (пропускной способности) функционирующих зданий школ района (2027 человека для организации обучения в одну смену) уже сегодня Молчановский район, с одной стороны, сталкивается с дефицитом ученических мест, в 22% школ обучение происходит в две смены.

С другой стороны, не все ученические места на сегодня используются в полном объеме (471 место), ввиду того что пропускная способность 77% школ превышает общее количество обучающихся в них. Они могут быть не востребованы и в ближайшей перспективе ввиду стабильной демографической ситуации или ожидаемой отрицательной в отдаленных и небольших населенных пунктах.

По данным на начало 2015-2016 учебного года из общей численности обучающихся Молчановского района (1576 чел.) в первую смену занимается 1534 школьника (97,3%), во вторую смену – 42 ученика (2,7%), третья смена отсутствует.

Обучение во вторую смену организовано в двух школах: Наргинской СОШ (второй-третий классы, 29 человек); Сулзатской СОШ (третий класс, 13 человек).  При этом во всех школах обучение учащихся 5-11 классов уже организовано в первую смену.

Ввод 12-ти ученических мест в Сулзатской СОШ планируется летом 2016 года за счет средств местного бюджета.

Тунгусовская СОШ, располагающаяся в приспособленном помещении школьного интерната, осуществляющая обучение детей-инвалидов  ОГКСУ «Тунгусовский  детский дом-интернат» на его приспособленных площадях,  в случае неисполнения программного мероприятия по вводу нового корпуса данного социального учреждения нуждается в  строительстве  пристройки   к основному зданию школы.

Таким образом, с учетом демографической оценки общая прогнозная потребность в Молчановском районе до 2025 года по вводу новых мест составляет 62 места в двух школах: Наргинская СОШ – 30 ученических мест, Тунгусовская СОШ – 32 места.

Программой  на 2022 год запланированы мероприятия по  вводу  62 новых ученических мест.

Предполагается, что потребность в новых ученических местах будет ежегодно уточняться и обеспечиваться, в том числе за счет принятия органом местного самоуправления  Молчановского района  дополнительных мер по:

- эффективному использованию имеющихся помещений (заполнению школ, имеющих на сегодняшний день недозагрузку, в соответствии с их пропускной способностью, а также с учетом исключения из требований санитарных норм положений  о предельной норме наполняемости классов);

- организационным решениям, направленным на оптимизацию образовательного процесса.

Реализация Программы планируется в два этапа:

На I этапе  предполагается реализация мероприятий по сохранению школьной инфраструктуры путем проведения капитальных ремонтов зданий школ, которые не ведут к увеличению ученических мест, однако снижают износ зданий, что в конечном итоге позволит школьникам обучаться в зданиях школ с износом не более 50%.

На основании проведенных муниципальным органом местного самоуправления обследований строительных конструкций инженерного оборудования зданий школ установлено, что физический износ  здания Могочинской СОШ составляет 70%, Молчановской СОШ № 2 и Сарафановской СОШ - 60%, Тунгусовской СОШ – 50%

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и построены в 70-80 годах прошлого века либо находятся в приспособленных помещениях (Тунгусовская СОШ) и, соответственно, не отвечают современным требованиям, предъявляемым к зданиям общеобразовательных организаций. Этим зданиям  требуется капитальный ремонт.

На первом этапе Программы 4-м зданиям муниципальных школ требуется капитальный ремонт, ориентировочная стоимость работ  - 151,78 млн рублей.

На II этапе согласно демографическому прогнозу к 2022 году прирост численности детей школьного возраста составит 365 человек, количество учащихся 1-4 классов составит 737 школьников. Для обеспечения к 2025 году односменного режима обучения учащихся 5-9-х классов, удержания односменного режима учащихся 1-4х и 9-11-х классов необходимо создание 62 ученических мест путем осуществления пристроя к зданию Наргинской СОШ и Тунгусовской СОШ.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые показатели (индикаторы) Программы.

Целью Программы является создание в Молчановском районе  новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиям к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1-11-х классах общеобразовательных школ и исключению организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Программа реализуется в два этапа:

I этап: 2016-2020 годы;

II этап: 2021-2025 годы.

На I этапе предполагается к 2018 году не допустить увеличения количества детей, обучающихся во вторую смену обучения;

к 2021 году все 1-4 классы и 10-11 классы в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену; планируется проведение капитального ремонта в зданиях школ с износом  50% и выше.

При реализации II этапа Программы (2021-2025 годы) планируется обеспечить обучение в одну смену обучающихся 1-11-х  классов.

к 2025 году будет исключена организация обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше с обеспечением снижения показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта.

По итогам реализации Программы к 2025 году все обучающиеся в школах станут обучаться в одну смену; 100% обучающихся будут обучаться в зданиях с износом не выше 50%.

III. Мероприятия Программы.

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 гг. планируется выполнение следующих мероприятий:

модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, пристрой к зданиям);

оптимизация загруженности школ в соответствии с их пропускной способностью путем эффективного использования имеющихся помещений, проведения организационных мероприятий, направленных на оптимизацию образовательного процесса.

IV. Финансовое обеспечение Программы.

С учетом капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе снижающего физический износ зданий, но не ведущего к увеличению ученических мест, составляет  213 903,2 тыс.рублей, в том числе:

На 2016-2020 гг. – 151,78 млн руб. (капитальный ремонт);

На 2021-2025 гг. -62,12 млн руб. (пристрой)

Финансовое обеспечение Программы предполагается осуществлять за счет бюджетов всех уровней. Финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета осуществляется при условии наличия бюджетных ассигнований на реализацию в местном бюджете в соответствующем финансовом году.

Потребность в финансовом обеспечении Программы на 2016-2025 гг. приведена в приложениях № 3 - 5 к Программе.

V. Механизм реализации Программы.

Ответственным исполнителем-координатором Программы является Управление образования Администрации Молчановского района.

Начальник Управления образования является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление образования района в ходе выполнения Программы:

-осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

-разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

-составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

-организует экспертные проверки хода реализации Программы;

-вносит в Администрацию Молчановского района предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

-разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

-обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

-организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы с дальнейшим предоставлением  в Департамент общего образования  Томской области.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы.

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых  значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными  в приложении  №1 к настоящей  Программе, и   в соответствии  с методикой  оценки эффективности  программы, приведенной  в приложении  № 61 к настоящей  Программе.

При реализации  I  этапа  Программы:

к 2018 году не будет допущено увеличение количества детей, обучающихся во вторую смену обучения;

к 2021 году все 1-4 классы и 10-11 классы в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену;

к 2021 году 100% обучающихся будут обучаться в зданиях с износом не выше 50%.

При реализации II  этапа  Программы:

к 2025 году в одну смену станут обучаться все 5-9 классы

По итогам реализации Программы к 2025 году все обучающиеся в школах станут обучаться в одну смену; 100% обучающихся будут обучаться в зданиях с износом не выше 50%.

Приложение № 1

к  программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Целевые показатели (индикаторы) программы

«Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых

мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 гг

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях (всего), | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
|  | в том числе путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | пристроя к зданию школ | мест |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), | % | 97,3 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 97,1 | 97,1 | 96,0 | 96,0 | 100 | 100 | 100 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 94,3 | 96,0 | 96,0 | 95,9 | 94,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,1 | 90,5 | 90,8 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов | мест | 0 | 0 | 369 | 485 | 185 | 167 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к  программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Поадресное наименование объектов по годам ввода объекта (мест)

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ, мероприятий | Единицы измерения (количество зданий/ помещений/мест) | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | МБОУ «Наргинская СОШ» | Пристрой | Зданий/мест |  |  |  |  |  |  |  | 1/30 |  |  |  |
| 2 | МАОУ «Тунгусовская СОШ» | Пристрой | Зданий/мест |  |  |  |  |  |  |  | 1/32 |  |  |  |
|  | Всего | Пристрой | Зданий/мест |  |  |  |  |  |  |  | 2/62 |  |  |  |

Приложение № 3

к  программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Потребность в финансовом обеспечении проведения капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, снижающего физический износ, но не ведущего к увеличению количества ученических мест на 2016-2025 годы.

| Наименование объекта | Год постройки |  | Общая площадь | Площадь, подлежащая ремонту | Объем финансированияМестный бюджет. Тыс.руб. | Наименование здания, элемента | Срок реализации | Проведенные мероприятия по сохранению существующих мест |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % износа (в соответст. с тех.паспортом) |  |  |  |  |  |  | Пропускная способность ОО в первую смену по состоянию на 01.01.2016 | Численность обучающихся ОО на 01.09.2015 г (факт) | Стоимость сохранения 1 ученического места (тыс.руб.) |
| МБОУ «Могочинская СОШ имени А.С. Пушкина» | 1973 | 70 | 2964,6 | 2964,6 | 53 362,8 | Основное здание, котельная | 2017-2018 год (в 2 этапа) |  | 340 | 272 | 156,9 |
| МАОУ «Молчановская СОШ № 2» | 1991 | 60 | 6288,9 | 4203 | 59 654 | Основное здание (без крыши) | 2018 | 1.Заменено 61 % окон. 2.Полная замена крыши | 485 | 330 | 122,9 |
| МБОУ «Сарафановская СОШ» | 1986 | 60 | 1478 | 1378 | 23 886 | Основное здание, котельная | 2019 | 1. Заменено 28 % окон | 154 | 80 | 155,1 |
| МАОУ «Тунгусовская СОШ» | 1974 | 50 | 1352,9 | 937,8 | 14 880,4 | Основное здание | 2020 | 1.Полная замена оконных и дверных проемов. 2. Капитальный ремонт пищеблока. 3. Строительство спортзала. 4. Строительство и ввод модульной газовой котельной и теплотрассы. | 158 | 145 | 94,1 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | 151 783,2 |  |  |  | 1137 | 827 | 133,4 |

Приложение № 4

к  программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Мероприятия программы

«Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 гг»

|  | Наименование мероприятий, источник финансирования | Объем финансирования МБ (млн.руб) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (мест) | Показатели (индикаторы) | Объем финансирования (млн.руб) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (мест) | Показатели (индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016-2020 годы | в том числе |  |  |  |  |  |  | 2021-2025 годы | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,12 |  | 62,12 |  |  |  | 62 | Новые места |
|  | в том числе путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,12 |  | 62,12 |  |  |  | 62 | Новые места |
|  | в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | пристроя к зданиям школ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,12 |  | 62,12 |  |  |  | 62 | Новые места |
| 2 | Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектв | 151,7 |  | 53, 4 | 59, 6 | 23, 9 | 14, 8 | 827 | Сохранение мест |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к программе «Создание в Молчановском районе

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест

в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Потребность в финансовом обеспечении программы «Создание

в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест

в общеобразовательных организациях

на 2016 – 2025 годы»

| Мероприятия программы «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 – 2025 годы» | Срок реализации | Потребность в финансовом обеспечении, всего тыс.руб. | За счет средств областного и местного бюджетов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение новых мест в общеобразовательных организациях Молчановском районе, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 2016 – 2025 годы - всего | 62 120,0 | 62 120,0 в том числе: МБ 10 449 ОБ 51 671 |
|  | в том числе 2016 – 2020 годы всего | 0 | 0 |
|  | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год |  |  |
|  | 2018 год |  |  |
|  | 2019 год |  |  |
|  | 2020 год |  |  |
|  | в том числе 2021 – 2025 годы всего | 62 120,0 | 62 120,0 в том числе: МБ 10 449 ОБ 51 671 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | 2022 год | 62 120,0 | 62 120,0 в том числе: МБ 10 449 ОБ 51 671 |
|  | 2023 год |  |  |
|  | 2024 год |  |  |
|  | 2025 год |  |  |
| Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов (за счет средств МБ) | 2016 – 2025 годы - всего | 151 783,2 | МБ 151 783,2 |
|  | в том числе 2016 – 2020 годы всего | 151 783,2 | МБ 151 783,2 |
|  | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 53 362,8 | 53 362,8 |
|  | 2018 год | 59 654 | 59 654 |
|  | 2019 год | 23 886 | 23 886 |
|  | 2020 год | 14 880,4 | 14 880,4 |
|  | в том числе 2021 – 2025 годы всего | 0 | 0 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | 2022 год |  |  |
|  | 2023 год |  |  |
|  | 2024 год |  |  |
|  | 2025 год |  |  |
| ИТОГО | 2016 – 2025 годы - всего | 213 903,2 | 213 903,2 в том числе: МБ 162 232,2 ОБ 51 671 |
|  | в том числе 2016 – 2020 годы всего | 151 783,2 | МБ 151 783,2 |
|  | 2016 год |  |  |
|  | 2017 год | 53 362,8 | 53 362,8 |
|  | 2018 год | 59 654 | 59 654 |
|  | 2019 год | 23 886 | 23 886 |
|  | 2020 год | 14 880,4 | 14 880,4 |
|  | в том числе 2021 – 2025 годы всего | 62 120,0 | 62 120,0 |
|  | 2021 год |  |  |
|  | 2022 год | 62 120,0 | 62 120,0 в том числе: МБ 10 449 ОБ 51 671 |
|  | 2023 год |  |  |
|  | 2024 год |  |  |
|  | 2025 год |  |  |

Приложение № 6

к программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

План действий по реализации программы «Создание

в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных организациях

на 2016 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники программы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по реализации Программы | Администрация Молчановского района | До 1 февраля 2016 года |
| 2. | Разработка муниципальной программы по созданию новых ученических мест и сохранению существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях на период 2016 – 2025 годов | Управление образования Администрации Молчановского района | До 1 марта 2016 года |
| 3. | Согласование и последующее утверждение муниципальной программы по созданию новых ученических мест и сохранению существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях на период 2016 – 2025 годов | Администрация Молчановского района | Март-апрель 2016 года |
| 7. | Подготовка земельных участков, инженерной инфраструктуры, проектно-сметной документации, готовой к реализации, формирование бюджетной заявки | Администрация Молчановского района Управление образования Администрации Молчановского района Муниципальные общеобразовательные организации | В соответствии с приложением №4 к настоящей программе |

Приложение № 7

к программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Методики оценки эффективности программы «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 гг.»

Эффективность (Э)  программы оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении №1, и определяется по формуле:

,

где: n - количество целевых индикаторов; - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении № 1; - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора). Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением № 3, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю. Муниципальная  программа будет считаться эффективной когда Э будет равно ста.

Приложение № 8

к программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы»

Методические подходы к определению целевых показателей

(индикаторов) программы программе «Создание в Молчановском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 гг.»

1. Для оценки эффективности реализации программы «Создание в Молчановском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее - Программа) используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 1 к Программе (далее - целевые показатели (индикаторы).

2. Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых показателей (индикаторов) состоит в проведении мониторинга выполнения проектов в рамках мероприятия Программы. Для сбора исходной информации используются помимо ведомственной статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.

3. При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) используются следующие методические подходы: при расчете целевого показателя (индикатора) «число новых мест в общеобразовательных организациях района, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования» - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма № 76-РИК, форма С-1); данные ежегодных мониторингов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации и Департаментом общего образования Томской области; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов; при расчете целевого показателя (индикатора) «удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма № 76-РИК); данные ежегодных мониторингов, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации и Департаментом общего образования ТО; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов; оценка результатов реализации Программы не реже одного раза в год.

4. Число новых мест в общеобразовательных организациях  района, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (Уод) (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:

Уод  = (Увn – У2n ) – (Увn -1 – У2n -1),

где: Увn - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую и вторую смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);

У2n - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У2n Увn -1 - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую и вторую смены за предыдущий отчетный период (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);

У2n У2n -1 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

5. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Уо) рассчитывается по формуле:

Уо = ((У – У2) : У) x 100%,

где: У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5).

6. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Уон ) рассчитывается по формуле:

Уон = ((Ун – У2н) : Ун) x 100%,

где: У2н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Ун  - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12).

7. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (Уоо) рассчитывается по формуле:

Уоо = ((Уо – У2о): У) x 100%,

где: У2о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Уо - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12).

8. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уос) рассчитывается по формуле:

Уос = ((Ус – У2с): У) x 100%,

где: У2с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Ус  - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа 12).