Администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

постановлениЕ

30.05.2017                                                                                                                   № 349

с. Молчаново

О внесении изменений в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Молчановского района от 01.03.2017  № 10 «О внесении изменений в решение Думы Молчановского района от 29.12.2016 № 57» и в целях совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667 «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» следующие изменения:

1) в приложении:

- пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Молчановского района «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- пункт 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) пункты 1,4 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http:// www.molchanovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности В.Н.Зыкова.

Глава Молчановского района                                                              Ю.Ю.Сальков

Приложение 1 к постановлению

Администрации Молчановского района

от 30.05.2017 № 349

«1. Паспорт

муниципальной программы Молчановского района

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района

на 2017-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Молчановского района; Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Молчановского района; Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области»; Администрации сельских поселений Молчановского района; Муниципальные учреждения Молчановского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Молчановского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % |  | 6,5 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами, (%) |  | 30 |  |  |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, (км) |  |  | 12,6 |  | 6,5 |  | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 2. Количество реконструированных, отремонтированных объектов жизнеобеспечения, (шт.) |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели задачи 3. Оснащение приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, % |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района. Подпрограмма 2. Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района. Подпрограмма 3. Повышения энергетической эффективности на территории Молчановского района Томской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | 5-й год реализации | 6-й год реализации |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 99210,1 |  |  | 31113,1 |  |  | 13619,4 |  | 13619,4 |  |  | 13619,4 |  |  | 13619,4 |  |  | 13619,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет МО «Молчановский район» | 5008,5 |  |  | 2486,5 |  |  | 650,0 |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего по источникам | 104218,6 |  |  | 33599,6 |  |  | 14269,4 |  | 14087,4 |  |  | 14087,4 |  |  | 14087,4 |  |  | 14087,4». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами  Администрации Молчановского района                          А.П.Жмыхов

Приложение  2 к постановлению Администрации Молчановского района

от 30.05.2017 № 349

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета муниципального образования «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» | всего | 22502,2 | 0,0 | 17493,7 | 5008,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области», Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
|  |  | 2017 год | 19980,2 | 0,0 | 17493,7 | 2486,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 год | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 год | 468,0 | 0,0 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Задача 2. Модернизация и развитие систем жизнеобеспечения района для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района» | всего | 81716,4 | 0,0 | 81716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района |
|  |  | 2017 год | 13 619,4 | 0,0 | 13 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 13 619,4 | 0,0 | 13 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 13 619,4 | 0,0 | 13 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 13 619,4 | 0,0 | 13 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 год | 13 619,4 | 0,0 | 13 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 год | 13 619,4 | 0,0 | 13 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, учреждениях и организациях Молчановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Повышения энергетической эффективности на территории Молчановского района Томской области на 2017-2022 годы». | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Молчановского района, Администрации сельских поселений Молчановского района, Муниципальные учреждения Молчановского района |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 104218,6 | 0,0 | 99210,1 | 5008,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 год | 33599,6 | 0,0 | 31113,1 | 2486,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 год | 14269,4 | 0,0 | 13 619,4 | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 год | 14087,4 | 0,0 | 13 619,4 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 год | 14087,4 | 0,0 | 13 619,4 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 год | 14087,4 | 0,0 | 13 619,4 | 468,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 год | 14087,4 | 0,0 | 13 619,4 | 468,0 | 0,0 | 0,0». |  |

Управляющий делами Администрации Молчановского района                                                                                                А.П.Жмыхов

Приложение  3 к постановлению Администрации Молчановского района

от 30.05.2017 № 349

«1. Паспорт подпрограммы 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог

Молчановского района»

| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие автомобильных дорог Молчановского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района; Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского района; Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области»; Администрации сельских поселений Молчановского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие и улучшение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Молчановский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |
|  | Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % |  | 6,5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |
|  | Обеспечение сохранности автомобильных дорог для круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта ,кол-во дорог |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |
|  | Показатель задачи 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, км |  |  | 12,6 |  |  | 6,5 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  |
|  | Показатель задачи 1. Установка недостающих дорожных знаков, шт |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 25 |  |  | 31 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет (по согласованию (прогноз) | 17493,7 |  |  | 17493,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет МО «Молчановский район» | 5008,5 |  |  | 2486,5 |  |  | 650,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  |
|  | бюджеты сельских поселений (по согласованию (прогноз) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | всего по источникам | 22502,2 |  |  | 19980,2 |  |  | 650,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  | 468,0 |  |  |

4. Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

| N пп | Наименование подпрограммы задачи, мероприятия подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  | В том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» |  | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие сети автомобильных дорог за счет проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог и приведение их в надлежащее состояние; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Администрация Молчановского района и Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |  |
|  |  | 2017 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Протяженность автомобильных дорог (км) | 6,5 |  |
|  |  | 2018 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  |
|  |  | 2019 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  |
|  |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  |
|  |  | 2021 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  |
|  |  | 2022 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границе муниципального района | всего |  | 1004,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1004,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района» | x | x |  |
|  |  | 2017 год |  | 1004,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1004,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Протяженность дорог (км) | 1 |  |
|  |  | 2018 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2019 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2021 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,3 |  |
|  |  | 2022 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,3 |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов | всего |  | 17493,7 | 0,0 |  | 17493,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Администрация Молчановского района и Администрации сельских поселений Молчановского района | x | x |  |
|  |  | 2017 год |  | 17493,7 | 0,0 |  | 17493,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Протяженность дорог (км) | 5,5 |  |
|  |  | 2018 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 |  |
|  |  | 2019 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 |  |
|  |  | 2020 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 |  |
|  |  | 2021 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 |  |
|  |  | 2022 год |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего |  | 4004,5 | 0,0 |  | 0,0 | 4004,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района» | x | x |  |
|  |  | 2017 год |  | 1482,5 | 0,0 |  | 0,0 | 1482,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Количество заключенных договоров для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6 |  |
|  |  | 2018 год |  | 650,0 | 0,0 |  | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 |  |
|  |  | 2019 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 |  |
|  |  | 2020 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 |  |
|  |  | 2021 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 |  |
|  |  | 2022 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего |  | 22502,2 | 0,0 |  | 17493,7 | 5008,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | x | x |  |
|  |  | 2017 год |  | 19980,2 | 0,0 |  | 17493,7 | 2486,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год |  | 650,0 | 0,0 |  | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год |  | 468,0 | 0,0 |  | 0,0 | 468,0 | 0,0 |  |  | 0,0». |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации Молчановского района                                              			                       А.П.Жмыхов