Администрация молчановского РАЙОНА

Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                                                                                              № 866

с. Молчаново

Об   утверждении   Порядка    межведомственного

взаимодействия  Администрации   Молчановского

района   на  этапах   разработки,   рассмотрения   и

реализации   проектов   муниципально  -  частного

партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2017 № 224-ФЗ «О государственно - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Администрации Молчановского района от 23.08.2017 №290-р «Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты») по   внедрению  успешных   муниципальных практик на территории муниципального образования «Молчановский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата  на 2017-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия Администрации Молчановского района на этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально - частного партнерства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя    Главы    Молчановского   района    по    экономической    политике В.Ю. Палосона.

Глава Молчановского района                                                                 Ю.Ю. Сальков

Алина Эдуардовна Медведева

8 (38256)23023

В дело/Медведева-1

Палосон - 1, Щедрова -1, Зыков – 1, Прудников -1

Приложение к постановлению Администрации Молчановского района от _________ № _____

Порядок

межведомственного взаимодействия Администрации Молчановского района на этапах разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально - частного партнерства

- Общие положения

1.1 Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности Администрации Молчановского района на этапе разработки, рассмотрения и реализации проектов муниципально - частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально - частного партнерства и заключении соглашения о муниципально - частном партнерстве, в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

1.2 Методическое сопровождение деятельности, связанной с разработкой, рассмотрением и реализацией проектов муниципально - частного партнерства, принятием решений о реализации проектов муниципально - частного партнерства, осуществляет Администрация Молчановского района (далее - уполномоченный орган).

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально - частного партнерства

2.1 Структурное подразделение Администрации Молчановского района, наделенное специальной компетенцией в сфере деятельности, в которой планируется реализация проекта муниципально - частного партнерства, и являющееся инициатором проекта муниципально - частного партнерства (далее - публичный партнер), обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально - частного партнерства (далее - проект), в том числе подготовку проекта соглашения о муниципально - частном партнерстве, и направление такого предложения на рассмотрение в Департамент инвестиций Томской области -уполномоченный орган на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13.07.2017 № 224-ФЗ «О государственно - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Департамент) для оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.2 МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» предоставляет сведения из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район» о земельных участках и объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район», необходимых при реализации проекта.

2.3 Предложение лица, которое может быть частным партнером (далее - частный партнер), о реализации проекта муниципально - частного партнерства подлежит рассмотрению публичным партнером в срок не позднее 90 дней со дня поступления такого предложения.

До направления предложения, указанного в пункте 2.3 Порядка, между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения.

2.4 По результатам рассмотрения предложения, указанного в пункте 2.3 Порядка, публичный партнер принимает одно из следующих решений:

1) о направлении такого предложения на рассмотрение в Департамент для оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2017 № 224-ФЗ «О государственно - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.5 В срок не позднее 10 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.4 настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров частному партнеру, а также размещает указанные документы и предложение на официальном сайте уполномоченного органа (http://www.molchanovo.ru).

2.6 В случае принятия решения, указанного в подпункте 1) пункта 2.4 настоящего Порядка, публичный партнер в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения направляет предложение, указанное в пункте 2.4 настоящего Порядка, с копиями протоколов предварительных переговоров на рассмотрение:

1) в Департамент в целях проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества;

2) в МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» для предоставления сведений из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район» о земельных участках и объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район», необходимых при реализации проекта.

2.7 При рассмотрении предложения, указанного в пунктах 2.3 Департамент и МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» вправе запрашивать у публичного партнера и у иных органов местного самоуправления Молчановского района дополнительные материалы и документы.

2.8. По итогам рассмотрения предложения МКУ «ОУМИ Администрации Молчановского района» в срок не позднее 30 дней со дня поступления такого предложения направляет публичному партнеру сведения:

1) о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район», необходимых при реализации проекта;

2) об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район», необходимых при реализации проекта.

2.9 Департамент в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления предложения, направляет публичному партнеру заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение) или заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - отрицательное заключение).

2.10 Публичный партнер в срок, не превышающий 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения, размещает на официальном сайте уполномоченного органа (http://www.molchanovo.ru) указанное заключение, протокол переговоров (в случае, если переговоры были проведены), а также предложение о реализации проекта.

2.11 Отрицательное заключение Департамента является отказом от реализации проекта. Отрицательное заключение может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Принятие решения о реализации проекта, заключение соглашения

3.1 Решение о реализации проекта принимается в форме постановления Администрации Молчановского района в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения при наличии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район», свободных от прав третьих лиц, в случае необходимости предоставления объектов недвижимого имущества частному партнеру, и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Молчановский район», свободных от прав третьих лиц, в случае необходимости предоставления земельных участков частному партнеру.

3.2 Публичный партнер в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (https://torgi.gov.ru) (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса;

2) обеспечивает размещение предложения частного партнера на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (https://torgi.gov.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа (http://www.molchanovo.ru).

3.3 Соглашение о муниципально - частном партнерстве находится на хранении у публичного партнера.

4. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения

о муниципально - частном партнерстве

4.1 Контроль за исполнением соглашения о муниципально - частном партнерстве осуществляется публичным партнером в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально - частном партнерстве».

Управляющий делами

Администрации Молчановского района                                           А.Ю. Алистратов