**Акт №4**

с. Молчаново 20 ноября 2018 года

1. **Общая часть.**
   1. Основания для проведения контрольного мероприятия:

- п. 11 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» на 2018 год», утвержденного и.о. председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» распоряжением №5 от 08.12.2017 г. (внесение изменений распоряжением №5 от 24.10.2018 г.).

- п.п.2.2.35. Соглашения №25 от 28.02.2018 г. «О предоставлении в 2018 году субсидии бюджету муниципального образования «Молчановский район» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы»;

- статья 93, статья 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ).

* 1. Субъект контрольного мероприятия: Муниципальное образование «Наргинское сельское поселение» от имени Администрации Наргинского сельского поселения.

ИНН/КПП 7010005610/ 701001001

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 636346, Томская область, Молчановский р-н., с. Нарга, ул. К. Маркса, 41.

* 1. Тема контрольного мероприятия: Проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2018 году муниципальному образованию Наргинское сельское поселение на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы».
  2. Предмет проверки: документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Наргинского сельского поселения (платёжные и иные первичные документы, бухгалтерская отчётность), соглашения, договора, муниципальные контракты и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы.
  3. Проверяемый период: 2018 год.
  4. Место проведения контрольного мероприятия: с. Молчаново, ул. Димитрова № 25.

1.7. Срок проведения контрольного мероприятия: с 30.10.2018 по 20.11.2018.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

1. **Проверкой установлено:**

Для реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" по направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда", утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол № 10 от 21.11.2016 г.) была утверждена постановлением Администрации Томской области №317а от 31.08.2017г. государственная программа «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы». Целью государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 640 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации» была утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017 – 2022 годы» постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2016 г. №667. Цель данной муниципальной программы повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Молчановский район» посредством повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Молчановский район», повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Молчановский район», повышения уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Молчановский район».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и в рамках реализации приоритетного проекта на территории муниципального образования «Молчановский район» в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Наргинское сельское поселение», Постановлением Администрации Наргинского сельского поселения от 11.10.2017г. №75 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» на территории муниципального образования «Наргинское сельское поселение».

Субсидии из федерального бюджета предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании Соглашения от 06.02.2018 г. № 069-08-2018-071 в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых и иных территорий.

Департаментом архитектуры и строительства Томской области было заключено Соглашение от 28.02.2018 г. № 25 о предоставлении в 2018 году субсидий бюджету муниципального образования «Молчановский район» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы». Предметом Соглашения является предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Молчановский район» в общей сумме 550 000,00 руб., в том числе из федерального бюджета 456 500,00 руб., из областного бюджета 93 500,00 руб. при условии использования субсидии по целевому назначению, а также софинансировании за счет средств местного бюджета в размере 8 500,00 руб. Софинансирование из областного бюджета установлено на уровне не более 17%. Софинансирование из местного бюджета установлено на уровне не менее 0,5%.

К Соглашению № 25 от 28.02.2018 г. были внесены изменения на основании Дополнительного соглашения № 1 от 28.04.2018 г. в части изложения в новой редакции реквизитов сторон, указанных в Соглашении и изменении приложений к нему. Дополнительным соглашением № 2 от 01.06.2018 г. внесены изменения в пункты 1.1.- 1.8., вследствие чего предметом настоящего Соглашения явилось предоставление субсидии из бюджета Томской области в рамках государственной программы в соответствии с лимитом бюджетных обязательств, доведенными Томской области как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации. Согласно Дополнительного соглашения № 2 от 01.06.2018 г. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Молчановский район», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 558 500,00 руб. Общий объем субсидии, предоставляемой из бюджета Томской области в 2018 году исходя из уровня софинансирования равен 98,5%, и не более 550 000,00 руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2018 году в местном бюджете на уровне софинансирования 1,5 % и не менее 8 500,00 руб.

Для реализации государственной программой «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», в соответствии с Законом Томской области от 28.12.2017 г. №156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», государственной программой «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 31.08.2047 г. № 317а, в соответствии решением Думы Молчановского района от 28.12.2017 г. № 48 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2018 год», а также на основании распоряжения Администрации Молчановского района от 26.03.2018 г. № 77-р «Об утверждении распределения иного межбюджетного трансферта бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» на 2018 год» между Администрацией Молчановского района и Администрацией Наргинского сельского поселения было заключено Соглашение №17С от 23.03.2018г. «О предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования Наргинское сельское поселение иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы». Предметом настоящего Соглашения является предоставление муниципальным образованием «Молчановский район» иных межбюджетных трансфертов (далее – ИМТ) муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» в размере 550 000,00 руб. в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды для использования по целевому назначению. Софинансирование из бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение» устанавливается на уровне 0,5%, в размере 8 500,00 руб. Дополнительным соглашение №1 от 28.04.2018 г. внесены изменение в приложения Соглашения №17С от 23.03.2018г. в части изменения сроков предоставления отчетности.

Паспортом муниципальной программы, утвержденной Администрацией Наргинского сельского поселения 11.10.2017 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования Наргинское сельское поселение предусмотрен объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на 2018 год в размере 8 500,00 руб. Ожидаемые конечные результаты программы, - это благоустроенность населенных пунктов поселения, увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение эстетичного вида населенных пунктов и наиболее посещаемой территории общего пользования Наргинского сельского поселения, улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых. В соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2018 год – это благоустройство одной дворовой территории многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, ограждение территории, освещение, тротуары, туалет, скамейки) по ул. Олега Кошевого д.2, д.6, а также благоустройство одной общественной территории - ограждение территории, освещение, пешеходные дорожки, скамейки, урны сквера отдыха на ул.Карла Маркса в с. Нарга.

В целях соблюдения изменений раздела 1 Соглашения № 25 от 28.02.2018 г., предусмотренных пп.1 Дополнительного соглашения № 2 от 01.06.2018 г., в соответствии с постановлением Администрации Молчановского района от 19.03.2018 г. №214 «Об утверждении методики распределения иного межбюджетного трансферта бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» распоряжением Администрации Молчановского района №246-р от 13.07.2018 г. «О внесении изменений в распоряжение Администрации Молчановского района от 26.03.2018 №77-р» предусмотрен размер ИМТ муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в размере 558 500,00 руб. в 2018 году. ИМТ доведен из бюджета муниципального образования «Молчановский район» муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» платежным поручением от 13.08.2018 г. №670203 в сумме **558 500,00** руб.

1. **Проверка расходования средств, выделенных на объекты благоустройства дворовых территорий.**

Администрацией Наргинского сельского поселения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий заключены два муниципальных контракта до ста тысяч рублей в соответствии с п.4-5 ч.1 ст.93 Федерального Закона 44-ФЗ, из них:

- муниципальный контракт от 04.06.2018г. № 09-2018 с ООО «Водовод» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга, ул. О.Кошевого, д.2, д.6 на сумму **95 564,90** руб. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В цену муниципального контракта включены все расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту. Срок выполнения работ, согласно Приложению №2 к муниципальному контракту от 04.07.2018г. № 09-2018: с момента заключения контракта до 31.07.2018г. Оплата выполненных работ произведена на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 от 31.07.2018 г., Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 31.07.2018 г. платежным поручением №784924 от 30.08.2018 г.;

- муниципальный контракт от 25.04.2018г. № 302 СМ-ТЦ/2018 с ООО «ТЦЦС» на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости на сумму 720,00 руб. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Срок выполнения услуг по настоящему контракту: 15 рабочих дней после поступления оплаты по муниципальному контракту.

На проектно-сметную документацию по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по ул. О. Кошевого, д.2, д.6 в с. Нарга получено положительное заключение ООО «Томский центр ценообразования и строительства» от 25.05.2018 г. № 70-1-0563-18 с рекомендованной сметной стоимостью (в ценах 2 квартала 2018 г.) 98 175,90 руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ 88 355,00 руб., а также проведение проверки достоверности сметной стоимости 720,00 руб.

Строительный контроль и надзор за качеством и выполнением работ по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга, ул. О.Кошевого, д.2, д.6» осуществлял ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» на основании Договора подряда б/н от 06.06.2018 г. Срок выполнения работ: начальный срок 15.06.2018 г, конечный срок 31.08.2018 г. Стоимость услуг составила **1 891,00** руб. Оплата производилась платежным поручением №784922 от 30.08.2018 г. согласно Акта №44 от 10.08.2018 г.

В целях соблюдения п.2.2.21-2.2.24 Соглашения № 17С от 23.03.2018 г. Администрацией Наргинского сельского поселения было организованно общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов по ул. О.Кошевого, д.2, д.6. В соответствии с Протоколом №3 от 10.04.2018 г. по результатам общественного обсуждения был проведен субботник по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по ул. О.Кошевого, д.2, д.6, предоставлен на общественное обсуждение дизайн-проект был одобрен жителями (заинтересованными лицами). Акт приемки выполненных работ трудового участия граждан от 27.07.2018 г. на сумму 982,00 руб. (1% от сметной стоимости, согласно п.2.21, п.2.22 Соглашения № 17С от 23.03.2018 г.).

При проверке актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту от 04.06.2018г. № 09-2018 с ООО «Водовод» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга, ул. О.Кошевого, д.2, д.6 на сумму 95 564,90 руб. несоответствий и нарушений не выявлено.

1. **Проверка расходования средств, выделенных на объекты благоустройства общественной территории Сквер.**

Администрацией Наргинского сельского поселения на выполнение работ по благоустройству общественной территории заключено три муниципальных контракта на общую сумму 454 695,1 руб.

Муниципальным образованием «Наргинское сельское поселение» 13.06.2018 г. было размещено извещение об электронном аукционе «Благоустройство общественной территории «Сквер» (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга., ул. К. Маркса, 30б». Идентификационный код закупки 183701000561070100100100060014299244. Закупка осуществлялась в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем проведения электронного аукциона, в котором участниками электронного аукциона являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Обоснование решения об ограничении участия в определении поставщика: пункт 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ. Преимущества организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполнительной системы условиями проведения электронного аукциона не предусмотрены.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) на благоустройство общественной территории «Сквер» (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга., ул. К. Маркса, 30б составляет 449 364,06 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта 44 936,41 руб. (10% от НМЦК).

Заказчик разместил в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данном аукционе. Срок подачи заявок участников электронного аукциона назначен до 21.06.2018 г. (в соответствии с ч. 2 ст. 63 44-ФЗ). Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 22.06.2018 г., дата проведения электронного аукциона 25.06.2018 г.

Победителем электронного аукциона на основании п.4 ст.71 Федерального закона 44-ФЗ признан субъект малого предпринимательства ООО «Мир», единственный участник аукциона. Поданная им заявка соответствовала требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

Муниципальный контракт № Ф.2018.313970 на сумму **449 364,06** руб. заключен 03.07.2018 г. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением снижения цены контракта по соглашению сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом 44-ФЗ (п. 9.1, п.9.2. Муниципального контракта № Ф. 2018.313970). Предмет контракта (объект закупки): благоустройство общественной территории «Сквер» (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с. Нарга., ул. К. Маркса, 30б. Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 21.08.2018 г., которым подтверждается исполнение подрядчика работ, определенных муниципальным контрактом № Ф.2018.313970. Оплата по Акту выполненных работ КС-2 №1 от 21.08.2018 г., КС-3 № 1 от 21.08.2018 г. за работы по благоустройству общественной территории «Сквер» (1 этап) произведена платежным поручением № 824131 от 06.09.2018 г. В течение трех рабочих дней (04.07.2018 г.) Заказчик внес информацию о контракте в Реестр контрактов в ЕИС.

Муниципальный контракт до ста тысяч рублей в соответствии с ч.1 ст.93 Федерального Закона 44-ФЗ от 18.09.2018г. б/н с ООО «Мир» на выполнение работ по изготовлению скамейки шириной 1,5 высотой 0,8 м. Цена настоящего муниципального контракта составляет **3 531,04** руб. и является твердой и изменению не подлежит. Срок выполнения муниципального контракта – с момента его подписания и до полного исполнения сторонами всех обязательств по настоящему муниципальному контракту. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением №39963 от 21.09.2018 г. на основании счета №149 от 18.09.2018 г.

Муниципальный контракт от 25.04.2018г. № 301 СМ-ТЦ/2018 с ООО «ТЦЦС» на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости на сумму 1800,00 руб. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Срок выполнения услуг по настоящему контракту: 15 рабочих дней после поступления оплаты по муниципальному контракту.

На проектно-сметную документацию по благоустройству общественной территории «Сквер» (1 этап) в с. Нарга, ул. К.Маркса, 30б получено положительное заключение ООО «Томский центр ценообразования и строительства» от 25.05.2018 г. № 70-1-0562-18 с рекомендованной сметной стоимостью (в ценах 2 квартала 2018 г.) 460 779,88 руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ 353 726,00 руб., стоимость оборудования 27 091,00 руб., а также проведение проверки достоверности сметной стоимости 1 800,00 руб.

Строительный контроль и надзор за качеством и выполнением работ по объекту «Благоустройство общественной территории «Сквер» (1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга, ул. К. Маркса, 30б» осуществлял ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» на основании Договора подряда б/н от 06.06.2018 г. Срок выполнения работ: начальный срок 15.06.2018 г, конечный срок 31.08.2018 г. Стоимость услуг составила **8 149,00** руб. Оплата производилась платежным поручением №831247 от 07.09.2018 г. согласно Акта №53 от 31.08.2018 г.

В целях соблюдения п.2.2.21-2.2.24 Соглашения № 17С от 23.03.2018 г. Администрацией Наргинского сельского поселения было организованно общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер» по ул. К.Маркса, 30б. В соответствии с Протоколом №2 от 16.03.2018 г. по результатам общественного обсуждения заинтересованными лицами с. Нарга было организованны уборка и погрузка в телегу мусора, а также обрезка и погрузка в телегу сучьев. Акт приемки выполненных работ трудового участия граждан от 31.08.2018 г. на сумму 4 162,00 руб. (1% от сметной стоимости, согласно п.2.21, п.2.22 Соглашения № 17С от 23.03.2018 г.).

При проверке актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту № Ф.2018.313970 с ООО «Мир» на выполнение работ по благоустройству общественно территорий «Сквер»(1 этап) по адресу: Томская обл., Молчановский р-н., с.Нарга, ул. К. Маркса, 30б на сумму 449 364,06 руб. несоответствий и нарушений не выявлено. По факту исполнения работ по муниципальному контракту б/н от 18.09.2018 г. с ООО «Мир» на сумму 3 531,04 руб. нарушений не выявлено.

**5. Выводы:**

Таким образом, иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2018 году муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» были освоены в полном объеме по целевому назначению до 01.10.2018 г., что соответствует условиям пп.2.2.33 п.2.2 Соглашения № 17С от 23.03.2018 г.

Бюджетные ассигнования в сумме 8 500,00 руб. предусмотрены муниципальным образованием «Молчановский район» в целях софинансирования предоставленной субсидии из бюджета Томской области, что соответствует пп.1 Дополнительного соглашения № 2 от 01.06.2018 г. к Соглашению №25 от 28.02.2018 г.

Средства бюджета Томской области, предоставленные муниципальному образованию «Молчановский район», выделенные на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» в полном объёме были направлены на исполнение обязательств. При проверке освоения субсидии нецелевого использования средств не выявлено.

Акт проверки составлен на 9 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц контрольно-счетного органа и муниципального образования «Наргинское сельское поселение»:

И.о. председателя контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район» Е.А. Пивоварова

Глава Администрации М.Т. Пономарев

Наргинского сельского песеления

Специалист 1-категории по А.С. Ромашова

Финансовому планированию, экономист