Акт № 4

с. Молчаново                                                                        23 декабря 2019 года

- Общая часть.

  - Основания для проведения контрольного мероприятия:

- п. 18 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» на 2019 год», утвержденного и.о. председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» распоряжением №7 от 24.12.2018 г. (внесение изменений распоряжением №5 от 05.12.2019 г.).

- п.п.4.3.8.11 Соглашения №69640000-1-2019-002 от 8.04.2019 г. «О предоставлении в 2019 году субсидии бюджету муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области»;

- статья 93, статья 30  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  Федеральный закон 44-ФЗ).

  - Субъект контрольного мероприятия: Муниципальное образование «Наргинское сельское поселение» от имени Администрации Наргинского сельского поселения.

ИНН/КПП  7010005610/ 701001001

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 636346, Томская область, Молчановский р-н., с. Нарга, ул. К. Маркса, 41.

  - Тема контрольного мероприятия: Проверка целевого использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019 году муниципальному образованию Наргинское сельское поселение на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области».

  - Предмет проверки: документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Наргинского сельского поселения (платёжные и иные первичные документы, бухгалтерская отчётность), соглашения, договора, муниципальные контракты и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы.

  - Проверяемый период: 2019 год.

  - Место проведения контрольного мероприятия: с. Молчаново, ул. Димитрова № 25.

1.7. Срок проведения контрольного мероприятия: с 17.12.2019 по 23.12.2019.

1.8. Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

- Проверкой установлено:

  - Нормативно-правовые акты, в целях которого предоставляется иной межбюджетный трансферт на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области».

Для  реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" по направлению стратегического развития Российской Федерации "ЖКХ и городская среда", утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам  (протокол № 10 от 21.11.2016 г.)  была утверждена постановлением Администрации Томской области №317а от 31.08.2017г.  государственная программа «Формирование комфортной городской среды Томской области».  Целью государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 640 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации» была утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017 – 2022 годы» постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2016 г. №667. Цель данной муниципальной программы  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Молчановский район» посредством повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Молчановский район», повышения уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Молчановский район», повышения уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Молчановский район».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 169 от 10.02.2017г. «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и в рамках реализации приоритетного проекта на территории муниципального образования «Молчановский район» в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования «Наргинское сельское поселение»,  Постановлением Администрации Наргинского сельского поселения от 11.10.2017г. №75 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды  на 2018 - 2022 годы» на территории муниципального образования «Наргинское сельское поселение».

Субсидии из федерального бюджета предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  на основании Соглашения от 09.02.2019 г. № 069-09-2019-151 в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых и иных территорий.

Департаментом архитектуры и строительства Томской области было заключено Соглашение от 08.04.2019 г. № 69640000-1-2019-002 о предоставлении в 2019 году субсидий бюджету муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды. Предметом Соглашения является предоставление субсидий из областного бюджета  бюджету муниципального образования «Молчановский район» в общей сумме 2 116 663,32  руб., в том числе из  областного бюджета 2 106 080,00 руб. при условии использования субсидии по целевому назначению, а также софинансировании за счет средств местного бюджета в размере 10 583,22 руб.  Софинансирование из областного бюджета установлено на уровне не более 99,5%. Софинансирование из местного бюджета установлено на уровне не менее 0,5%.

Для реализации государственной программой «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», в соответствии с  Законом Томской области от 29.12.2018 г. №151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», государственной программой «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 31.08.2017 г. № 317а, в соответствии решением Думы Молчановского района от 27.12.2018 г. № 39 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также на основании распоряжения Администрации Молчановского района от 14.05.2019 г. № 312 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программы формирования современной  городской среды на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»  между Администрацией Молчановского района и  Администрацией Наргинского сельского поселения было заключено Соглашение №26С от 21.05.2019г. «О предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования Наргинское сельское поселение иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы». Предметом настоящего Соглашения является предоставление муниципальным образованием «Молчановский район» иных межбюджетных трансфертов (далее – ИМТ) муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» в размере 1 583 608,21 руб., в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018-2022 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды для использования по целевому назначению. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Молчановский район»  составляет 1 583 608,00 руб., в том числе из федерального бюджета – 1 536 100,05 руб., софинансирование из бюджета муниципального образования «Наргинское сельское поселение» составляет 7 957,83 руб. Дополнительным соглашение №1 от 21.05.2019 г. внесены изменение в части изложения в новой редакции пункта 1.2. Соглашения №26С от 21.05.2019г. вследствие чего общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Молчановский район», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 1 591 566,04 руб.,  в том числе из федерального бюджета – 1 536 100,16 руб., из средств областного бюджета 47 508,05 руб. софинансирование из бюджета муниципального образования «Молчановский район» составляет 7 957,83 руб.

Паспортом муниципальной программы, утвержденной Администрацией Наргинского сельского поселения 11.10.2017 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования Наргинское сельское поселение предусмотрен объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2019 год в размере 7 957,83 руб. Ожидаемые конечные результаты программы, - это  благоустроенность населенных пунктов поселения, увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, улучшение эстетичного вида населенных пунктов и наиболее посещаемой территории общего пользования Наргинского сельского поселения, улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых.  В соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2019 год – это благоустройство одной общественной территории (сквера отдыха) -  обрезка крон деревьев, устройство покрытия из тротуарной плитки (центральная аллея, малые архитектурные формы (2 этап), детская площадка, спортивная площадка, малые архитектурные формы спортивной площадки, озеленение, устройство покрытия из тротуарной плитки (Восточный вход)  (3 этап ) на ул.Карла Маркса, 30б в с. Нарга.

В целях соблюдения пунктов 2.2. раздела 2 предусмотренных Соглашением № 26С от 21.05.2019 г., в соответствии с постановлением Администрации Молчановского района от 30.05.2019 г.  №344 «Об утверждении методики распределения иного межбюджетного трансферта бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию программ формирования комфортной городской среды на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  распоряжением Администрации Молчановского района №154-р от 06.06.2019 г. предусмотрен размер ИМТ муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в размере 1 591 566,04 руб. в 2019 году. ИМТ доведен из бюджета муниципального образования «Молчановский район» муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» платежным поручением от 12.08.2019 г. №544566 в сумме 1 591 566,04 руб.

В целях соблюдения п.3.3.8.21 Соглашения № 26С от 21.05.2019 г. Администрацией Наргинского сельского поселения было организованно общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер» по ул. К.Маркса, 30б.  В соответствии с Протоколом №2 от 16.03.2018 г. по результатам общественного обсуждения заинтересованными лицами с. Нарга было  принято Постановление Администрации Наргинского сельского поселения от 30.03.2018 № 27 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Сквер» в с. Нарга».

  - Проверка расходования средств, выделенных на объекты благоустройства общественной территории Сквер с. Нарга.

Муниципальным образованием «Наргинское сельское поселение» 03.06.2019 г. было размещено извещение об электронном аукционе «Благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап)». Идентификационный код закупки 193701000561070100100100060074299244. Закупка осуществлялась в соответствии со статьей 30 Федерального закона №44-ФЗ у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем проведения электронного аукциона, в котором участниками электронного аукциона являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Обоснование решения об ограничении участия в определении поставщика: пункт 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ. Преимущества организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполнительной системы условиями проведения электронного аукциона не предусмотрены.

Начальная (максимальная)  цена контракта (далее – НМЦК)  на благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) составляет 1 496 544,00 руб.

Размер обеспечения исполнения контракта 299 308,80 руб. (20% от НМЦК).

Заказчик разместил в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данном аукционе. Срок подачи заявок участников электронного аукциона назначен  до 11.06.2019 г. (в соответствии с  ч. 2 ст. 63 44-ФЗ). Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 12.06.2019 г., дата проведения электронного аукциона 18.06.2019 г.

Победителем электронного аукциона на основании ч.10 ст.69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 44-ФЗ признан субъект малого предпринимательства ООО «Промсвязьсервис», который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствовала требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Муниципальный контракт № 0165300017219000007 на сумму 993 517,00 руб. заключен 02.07.2019 г.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением снижения цены контракта по соглашению сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом  44-ФЗ (п. 8.1, п. 8.2. Муниципального контракта № 0165300017219000007).  Предмет контракта (объект закупки): благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап). Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 10.07.2019 г., которым подтверждается исполнение подрядчика работ, определенных муниципальным контрактом № 0165300017219000007. Оплата по Акту выполненных работ КС-2 № 9 от 10.07.2019 г., КС-3 № 9 от 10.07.2019 г. за работы по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) произведена платежным поручением № 634615 от 22.08.2019 г. Заказчик внес информацию о контракте в Реестр контрактов в ЕИС 12.09.2019 г.

Администрацией Наргинского сельского поселения на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) (3 этап) заключено семь муниципальных контракта и один договор до трехсот тысяч рублей в соответствии с  п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона 44-ФЗ, из них:

- Строительный контроль по проверке качества работ по благоустройству  территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) осуществлял ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» на основании муниципального контракта №2 от 04.07.2019 г. Срок выполнения работ: начальный срок 04.07.2019 г, конечный срок 01.08.2019 г. Стоимость услуг составила 21 261,26 руб.  Оплата производилась платежным поручением №653003 от 26.08.2019 г. согласно Акта №38 от 01.08.2019 г.

2. Муниципальный контракт с ООО «Промсвязьсервис» № 2/2019 на сумму 162 121,00 руб. заключен 09.07.2019 г.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением снижения цены контракта по соглашению сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом  44-ФЗ (п. 8.1, п. 8.2. Муниципального контракта № 2/2019).  Предмет контракта (объект закупки): благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Спортивная площадка). Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 10.07.2019 г., которым подтверждается исполнение подрядчика работ, определенных муниципальным контрактом № 2/2019. Оплата по Акту выполненных работ КС-2 № 11 от 10.07.2019 г., КС-3 № 11 от 10.07.2019 г. за работы по благоустройству территории общего пользования «Сквер» (3 этап) спортивная площадка произведена платежным поручением № 645247 от 23.08.2019 г. на основании счета 11 от 30.07.2019г.

При проверке актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту № 2/2019 с ООО «Промсвязьсервис»  на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Спортивная площадка) на сумму 161 121,00 руб. несоответствий и нарушений не выявлено.

3. Муниципальный контракт с ООО «Промсвязьсервис» № 3/2019 на сумму 186 685,00 руб. заключен 09.07.2019 г.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением снижения цены контракта по соглашению сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом  44-ФЗ (п. 8.1, п. 8.2. Муниципального контракта № 3/2019).  Предмет контракта (объект закупки): благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Детская площадка). Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 10.07.2019 г., которым подтверждается исполнение подрядчика работ, определенных муниципальным контрактом № 3/2019. Оплата по Акту выполненных работ КС-2 № 10 от 10.07.2019 г., КС-3 № 10 от 10.07.2019 г. за работы по благоустройству территории общего пользования «Сквер» (3 этап) детская площадка произведена платежным поручением № 645248 от 23.08.2019 г. на основании счета 10 от 30.07.2019г.

При проверке актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту № 3/2019 с ООО «Промсвязьсервис»  на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Детская площадка) на сумму 186 685,00 руб. несоответствий и нарушений не выявлено.

4. Муниципальный контракт с ООО «Промсвязьсервис» № 4/2019 на сумму 42 130,00 руб. заключен 09.07.2019 г.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением снижения цены контракта по соглашению сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом  44-ФЗ (п. 8.1, п. 8.2. Муниципального контракта № 4/2019).  Предмет контракта (объект закупки): благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Озеленение). Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 10.07.2019 г., которым подтверждается исполнение подрядчика работ, определенных муниципальным контрактом № 4/2019. Оплата по Акту выполненных работ КС-2 № 12 от 10.07.2019 г., КС-3 № 12 от 10.07.2019 г. за работы по благоустройству территории общего пользования «Сквер» (3 этап) озеленение произведена платежным поручением № 645249 от 23.08.2019 г. на основании счета 12 от 30.07.2019г.

При проверке актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту № 4/2019 с ООО «Промсвязьсервис»  на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Озеленение) на сумму 42 130,00 руб. несоответствий и нарушений не выявлено.

5. Строительный контроль по проверке качества работ по благоустройству  территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Спортивная и детская площадка, озеленение) осуществлял ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» на основании муниципального контракта №3 от 09.07.2019 г. Срок выполнения работ: начальный срок 09.07.2019 г, конечный срок 30.08.2019 г. Стоимость услуг составила 8 366,03 руб.  Оплата производилась платежным поручением №661586 от 27.08.2019 г. согласно Акта №43 от 01.08.2019 г. по счету 43 от 01.08.2019г.

6. Договор от 27.08.2019г. №К/ОСН/000045 с ООО «Клевер»  и доп. соглашение к договору от 27.08.2019г. №К/ОСН/000045 на поставку элементов детского спортивно-игрового оборудования на сумму 87 000,95 рублей. Оплата за приобретение элементов детского спортивно-игрового оборудования произведена платежным поручением №751262 от 10.09.2019 г.  согласно тов. накладной 25 от 10.09.2019 г. на основании счета №45 от 27.08.2019 г. По факту исполнения работ по договору К/ОСН/45 от 27.08.2019 г. с ООО «Клевер» на сумму 87 000,95 руб. нарушений не выявлено.

7.  Муниципальный контракт с ООО «ТомТехСтрой» № 5/2019 на сумму 88 589,00 руб. заключен 23.09.2019 г.  Предмет контракта (объект закупки): благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Устройство покрытия из тротуарной плитки (восточный вход)). Акт о приемке выполненных работ КС-2 подписан 10.10.2019 г., которым подтверждается исполнение подрядчика работ, определенных муниципальным контрактом № 5/2019. Оплата по Акту выполненных работ КС-2 № 1 от 10.10.2019 г., КС-3 № 1 от 10.10.2019 г. за работы по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Устройство покрытия из тротуарной плитки (восточный вход)) произведена платежным поручением № 177245 от 22.10.2019 г. на основании счета 30 от 10.10.2019г.

При проверке актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту № 5/2019 с ООО «ТомТехСтрой» на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Устройство покрытия из тротуарной плитки (восточный вход)) на сумму     88 589,00 руб. несоответствий и нарушений не выявлено.

8. Строительный контроль по проверке качества работ по благоустройству  территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Устройство покрытия из тротуарной плитки (восточный вход)) осуществлял ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» на основании муниципального контракта №4 от 01.10.2019 г. Срок выполнения работ: начальный срок 23.09.2019 г, конечный срок 01.10.2019 г. Стоимость услуг составила 1 895,80 руб.  Оплата производилась платежным поручением №190273 от 23.10.2019 г. согласно Акта №93 от 10.10.2019 г. по счету 93 от 10.10.2019г.

Администрацией Наргинского сельского поселения на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) (3 этап) заключено восемь муниципальных контрактов и один договор на общую сумму 1 591 566,04 руб. (Таблица 1).

Таблица 1

| № пп | Наименование документа | Дата контракта | № контракта | Сумма (рублей) | Предмет контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный контракт | 02.07.2019 | 0165300017219000007 | 993 517,00 | благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) |
| 2. | Муниципальный контракт | 04.07.2019 | 2 | 21 261,26 | Строительный контроль по проверке качества работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (2 этап) |
| 3. | Муниципальный контракт | 09.07.2019 | 2/2019 | 162 121,00 | благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Спортивная площадка) |
| 4. | Муниципальный контракт | 09.07.2019 | 3/2019 | 186 685,00 | благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Детская площадка) |
| 5. | Муниципальный контракт | 09.07.2019 | 4/2019 | 42 130,00 | благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Озеленение) |
| 6. | Муниципальный контракт | 09.07.2019 | 3 | 8 366,03 | Строительный контроль по проверке качества работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Спортивная и детская площадка, озеленение) |
| 7. | Договор | 27.08.2019 | К/ОСН/45 | 87 000,95 | Приобретение детского спортивно-игрового оборудования |
| 8. | Муниципальный контракт | 23.09.2019 | 5/2019 | 88 589,00 | благоустройство территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Устройство покрытия из тротуарной плитки (Восточный вход)) |
| 9. | Муниципальный контракт | 01.10.2019 | 4 | 1 895,8 | Строительный контроль по проверке качества работ по благоустройству территории общего пользования с. Нарга по адресу: ул. К. Маркса, 30б (3 этап) (Устройство покрытия из тротуарной плитки (Восточный вход)) |
|  | ИТОГО |  |  | 1 591 566,04 |  |

3. Выводы:

Таким образом, иные межбюджетные трансферты, предоставленные в 2019 году муниципальному образованию «Наргинское сельское поселение» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области» были освоены в полном объеме по целевому назначению, что соответствует условиям пп.2.3.3 п.2 Соглашения № 26С от 21.05.2019 г.

Бюджетные ассигнования в сумме 7 957,83 руб. предусмотрены муниципальным образованием «Молчановский район» в целях софинансирования предоставленной субсидии из бюджета Томской области, что соответствует пп.1.1 Дополнительного соглашения № 1 от 29.07.2019 г. к Соглашению №26С от 21.05.2019 г.

Средства бюджета Томской области, предоставленные муниципальному образованию «Молчановский район», выделенные на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области»  в полном объёме были направлены на исполнение обязательств. При проверке освоения субсидии нецелевого использования средств не выявлено.

Акт проверки составлен на 11 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц контрольно-счетного органа и муниципального образования «Наргинское сельское поселение»:

Председатель контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район»            			                     Н. М. Ткаченко

Инспектор контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район»            			                     М.В. Пашкова

Глава Администрации

Наргинского сельского поселения 					М.Т. Пономарев

Специалист 1-категории  по

финансовому контролю- главный бухгалтер 		            Л.А. Соболева