КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН»

|  | # УТВЕРЖДАЮ Председатель контрольно-счетного органа МО «Молчановский район» Н.М.Ткаченко _________________________ 17.12.2020 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования субсидии, предоставленной в 2020 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение», на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы

«Жилье и городская среда Томской области»

Общая часть

Основания для проведения контрольного мероприятия:

- п. 13 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 27.12.2019 № 10;

- распоряжение контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 26.10.2020 № 9;

- п.п. 4.3.6.10 Соглашения от 17.02.2020 № 69640000-1-2020-005 «О предоставлении в 2020 субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»;

- статья 93, статья 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Субъект контрольного мероприятия: Муниципальное образование «Могочинское сельское поселение» от имени Администрации Могочинского сельского поселения.

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 636340, Томская область, Молчановский р-н, с. Могочино, ул. Заводская, 3.

ИНН/КПП 7010005628/ 701001001

Тема контрольного мероприятия: «Проверка целевого использования субсидии, предоставленной в 2020 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение», на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Предмет проверки: документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств субсидии, поступившей в бюджет Могочинского сельского поселения (платёжные и иные первичные документы, бухгалтерская отчётность), соглашения, договоры, муниципальные контракты и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы.

Проверяемый период: 2020 год.

Место проведения контрольного мероприятия: с. Молчаново, ул. Димитрова № 25.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 02.11.2020 г. по 02.12.2020 г.

Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

Объем проверенных средств: 365 905,44 рублей.

Проверкой установлено

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а утверждена государственная программа «Жилье и городская среда Томской области». Целью данной государственной программы является улучшение жилищных условий населения Томской области и формирование комфортной городской среды.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 640 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации» постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667 утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017 – 2022 годы». Цель муниципальной программы – улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района.

Постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 08.09.2017 № 75 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», целью которой является создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Могочинское сельское поселение».

Субсидии из федерального бюджета предоставляются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на основании Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13 декабря 2020 года № 069-09-2020-071 в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых и иных территорий.

Департаментом архитектуры и строительства Томской области было заключено Соглашение с Администрацией Молчановского района от 17.02.2020 г. № 69640000-1-2020-005 о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета Томской области в 2020 году бюджету муниципального образования «Молчановский район» в общей сумме 1 527 664,00 рубля, при условии использования субсидии по целевому назначению, а также софинансирования из бюджета Молчановского района в размере 10,00 %. Софинансирование из бюджета Молчановского района установлено в сумме 169 740,44 рублей на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» и бюджету муниципального образования «Наргинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Молчановский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 1 697 404,44 рубля.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Решением Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Думы Молчановского района от 30.04.2020 № 12 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Молчановского района от 20.04.2020 № 209 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды» между Администрацией Молчановского района и Администрацией Могочинского сельского поселения заключено Соглашение от 30.04.2020 № 16С «О предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Молчановский район» в 2020 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» в размере 359 513,44 рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 313 855,24 рублей, из средств областного бюджета – 9 706,86 рублей, из средств бюджета Молчановского района – 35 951,34 рубль.

В соответствии с решением Думы Молчановского района от 30.04.2020 № 12 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию программ формирования современной городской среды», распоряжением Администрации Молчановского района от 30.04.2020 № 113-р «Об утверждении распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию программ формирования современной городской среды на 2020 год» в 2020 году предусмотрена субсидия муниципальному образованию «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 359 513,44 рублей.

В бюджет Могочинского сельского поселения также внесены изменения решением Совета Могочинского сельского поселения от 23.06.2020 № 89 «О внесении изменений в Решение Совета Могочинского сельского поселения от 30.12.2019 № 77 «Об утверждении бюджета муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том числе по коду бюджетной классификации 20225555100000150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды» в объеме 359,5 тыс. рублей.

На основании заявки на перечисление средств субсидии средства субсидии доведены муниципальному образованию «Могочинское сельское поселение» из бюджета муниципального образования «Молчановский район» платежным поручением от 05.08.2020 № 175704 в сумме 358 432,80 рубля.

Сумма экономии средств по контракту составила 1 080,64 рублей согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 23.07.2020 № 1 и Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 31.07.2020 № 1. В связи с этим между муниципальным образованием «Молчановский район» и муниципальным образованием «Могочинское сельское поселение» было заключено дополнительное соглашение от 24.11.2020 № 1 об изменении пункта 2.1 и 2.2 Соглашения от 30.04.2020 № 16 С в части общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинанстрования которых предоставляется субсидия.

Постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 08.09.2017 № 115 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 год» в муниципальном образовании Могочинское сельское поселение Молчановского района Томской области» утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (в редакции постановления Администрации Могочинского сельского поселения от 06.03.2020 № 47а), целью которой является создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Могочинское сельское поселение». Достижение целей выполняется посредством решения задач:

- формирование единого облика дворовых территорий поселения;

- улучшение комфорта дворовых и общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на территории МО «Могочинское сельское поселение»;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории МО «Могочинское сельское поселение»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

Проверка расходования средств, выделенных на объекты благоустройства общественной территории

Согласно перечню основных мероприятий муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022годы» на территории Могочинского сельского поселения в 2020 году состоялся второй этап по благоустройству территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха», расположенный по адресу: ул. Заводская, 3 (ограждение территории, изготовление проектно-сметной документации).

В целях соблюдения п. 3.3.8.21 Соглашения от 22.05.2019 № 27С Администрацией Могочинского сельского поселения было организовано общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования «Парк культуры и отдыха». В соответствии с протоколом от 25.02.2019 № 1 по результатам общественного обсуждения заинтересованными лицами с. Могочино Администрацией Могочинского сельского поседения было принято постановление Администрации Могочинского сельского поселения от 25.02.2019 № 32 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха», расположенный по адресу: ул. Заводская, 3».

На сметную документацию по благоустройству территории общего пользования «Парк культуры и отдыха» (2 этап), расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 3, получено положительное заключение ООО «Томский центр ценообразования в строительстве» от 29.04.2020 № 70-1-0408-20 с рекомендованной сметной стоимостью (в ценах 1 квартала 2020 г.) – 368 183,20 рубля, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 298 694,00 рубля, строительный контроль – 6 392,00 рубля, проверка достоверности определения сметной стоимости 2 080,00 рублей, а также НДС 20,0 % в сумме 61 017,20 рублей.

Постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 06.05.2020 № 61а «Об утверждении сметной документации в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» утверждена смета на сумму 368 183,20 рубля.

На выполнение работ по благоустройству территории общего пользования «Парк культуры и отдыха» Администрацией Могочинского сельского поселения заключено два муниципальных контракта на общую сумму 364 824,80 рубля.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт от 13.05.2020 № 54 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования «Парк культуры и отдыха» (2 этап), расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 3, заключен с ООО «Мир». Срок действия муниципального контракта: с момента заключения контракта до 30 сентября 2020 года.

Цена муниципального контракта от 13.05.2020 № 54 составляет 358 432,80 рубля, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных самим Контрактом и Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Наименование, объем и стоимость работ определены в локальном сметном расчете (приложение № 1 к настоящему контракту) и включают в себя замену ограждения и доставку материалов.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 августа 2020 года включительно. Согласно пункту 3.1.2 муниципального контракта от 13.05.2020 № 54 Администрация Могочинского сельского поселения (Заказчик) обязуется принять выполненные работы, предусмотренные настоящим контрактом, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующей исполнительной документации, Акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом от 13.05.2020 № 54, выполнены в полном объеме и в назначенный срок согласно Акту о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 31.07.2020 № 1 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 23.07.2020 № 1.

Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 18.08.2020 № 217891 в сумме 358 432,80 рубля на основании Акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 31.07.2020 № 1 и счета от 31.07.2020 № 15.

Муниципальный контракт от 01.06.2020 № 63/ск на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Благоустройство территории общего пользования по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 3 «Парк культуры и отдыха» (2 этап)» заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с ООО «СтройЭкспертНаследие».

Цена муниципального контракта от 01.06.2020 № 63/ск составляет 6 392,00 рубля, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных самим контрактом и Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок действия контракта: с момента заключения контракта до 31 декабря 2020 года.

Срок оказания услуг: до 31.08.2020 г. Согласно пункту 3.2.3 муниципального контракта от 01.06.2020 № 63/ск Администрация Могочинского сельского поселения (Заказчик) обязуется принять услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги, предусмотренные муниципальным контрактом от 01.06.2020 № 63/ск, выполнены в полном объеме и в назначенный срок согласно Акту сдачи-приемки оказанных услуг от 31 июля 2020 года № 28.

Оплата оказанных услуг произведена платежным поручением от 25.08.2020 № 610 в сумме 6 392,00 рубля на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг от 31.07.2020 № 28 и счета от 31.07.2020 № 30.

Выводы

Таким образом, средства субсидии, предоставленные в 2020 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение», на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» были освоены в полном объеме по целевому назначению согласно п. 3.7 Соглашения от 30.04.2020 № 16С «О предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Средства субсидии предоставлены в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Молчановский район», согласно п. 3.1 Соглашения от 30.04.2020 № 16С «О предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

При проверке освоения субсидии нецелевого использования средств не выявлено.

Инспектор контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район»                                                                                    М.В.Пашкова