КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район»

Н.М. Ткаченко _______________________

30.12.2021

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования субсидии, предоставленной в 2021 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение», на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»

1. Общая часть

  - Основания для проведения контрольного мероприятия:

- п. 12 Плана работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» на 2021 год», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 28.12.2020 № 11;

- распоряжение контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 17.12.2021 № 6 «О проведении проверки в муниципальном образовании «Могочинское сельское поселение»;

- статья 93, статья 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44).

  - Субъект контрольного мероприятия: муниципальное образование «Могочинское сельское поселение» от имени которого выступает Администрация Могочинского сельского поселения.

ИНН/КПП 7010005628/ 701001001

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 636340, Томская область, Молчановский р-н, с. Могочино, ул. Заводская, 3.

  - Тема контрольного мероприятия: «Проверка целевого использования субсидии, предоставленной в 2021 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение», на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

  - Предмет проверки: документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств субсидии, поступившей в бюджет Могочинского сельского поселения (платёжные и иные первичные документы, бухгалтерская отчётность), соглашения, договоры, муниципальные контракты и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы.

  - Проверяемый период: 2021 год.

  - Место проведения контрольного мероприятия: с. Молчаново, ул. Димитрова № 25.

  - Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.12.2021 г. по 30.12.2021 г.

  - Условия, препятствующие проведению проверки: нет.

  - Объем проверенных средств составляет 4 747 038,63 рублей.

- Проверкой установлено

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а утверждена государственная программа «Жилье и городская среда Томской области». Целью данной государственной программы является улучшение жилищных условий населения Томской области и формирование комфортной городской среды.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 640 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации» постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667 утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017 – 2022 годы». Цель муниципальной программы – улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района.

Постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 08.09.2017 № 115 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 год» в муниципальном образовании Могочинское сельское поселение Молчановского района Томской области» утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» (в редакции постановления Администрации Могочинского сельского поселения от 01.12.2020 № 141а), целью которой является создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Могочинское сельское поселение». Достижение целей выполняется посредством решения задач:

- формирование единого облика дворовых территорий поселения;

- улучшение комфорта дворовых и общественных территорий;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на территории МО «Могочинское сельское поселение»;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории МО «Могочинское сельское поселение»;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

Департаментом архитектуры и строительства Томской области было заключено Соглашение с Администрацией Молчановского района от 10.02.2021 г. № 69640000-1-2021-008 о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета Томской области в 2021-2023 годах бюджету муниципального образования «Молчановский район» в общей сумме 4 348 841,07 рубль, при условии использования субсидии по целевому назначению, а также софинансирования из бюджета Молчановского района в размере 5,0 %. Софинансирование из бюджета Молчановского района установлено в сумме 228 886,37 рублей на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Молчановский район» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 4 577 727,44 рублей.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Решением Думы Молчановского района от 28.12.2020 № 47 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Думы Молчановского района от 30.04.2020 № 12 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Молчановского района от 28.01.2021 № 28 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Молчановский район» на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021 год» между Администрацией Молчановского района и Администрацией Могочинского сельского поселения заключено Соглашение от 19.02.2021 № 2С «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области». Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Молчановский район» в 2021-2023 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Молчановский район» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проектной части государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» в размере 4 577 727,44 рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 4 218 375,84 рублей, из средств областного бюджета – 130 465,23 рублей, из средств бюджета Молчановского района – 228 886,37 рублей.

В соответствии с решением Думы Молчановского района от 30.04.2020 № 12 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района на реализацию программ формирования современной городской среды» в 2021 году предусмотрена субсидия из бюджета муниципального образования «Молчановский район» муниципальному образованию «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в размере 4 577,8 тыс. рублей.

В бюджете Могочинского сельского поселения, принятом решением Совета Могочинского сельского поселения от 30.12.2020 № 111 «Об утверждении бюджета муниципального образования Могочинское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год также предусмотрена субсидия по коду бюджетной классификации 2 02 25555 10 0000 150 «Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в объеме 4 577,8 тыс. рублей.

- Проверка расходования средств, выделенных на объекты благоустройства общественной территории

Согласно перечню основных мероприятий муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» на территории Могочинского сельского поселения в 2021 году состоялся третий и четвертый этапы по благоустройству территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха», расположенный по адресу: ул. Заводская, 3 (устройство деревянной сцены и площадки с сидячими местами для 45 зрителей перед ней, установка опор с 6-ю светодиодными светильниками, покрытие из тротуарной плитки-371 м.кв., озеленение-220 м.кв., ограждение территории из профилированного железа Н-2,0 дл. 158 п.м., изготовление проектно-сметной документации «Благоустройство территории общего пользования в с. Могочино «Парк культуры и отдыха»).

В целях соблюдения п. 3.3.8.21 Соглашения от 22.05.2019 № 27С Администрацией Могочинского сельского поселения было организовано общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования «Парк культуры и отдыха». В соответствии с протоколом от 25.02.2019 № 1 по результатам общественного обсуждения заинтересованными лицами с. Могочино Администрацией Могочинского сельского поселения было принято постановление Администрации Могочинского сельского поселения от 25.02.2019 № 32 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха», расположенный по адресу: ул. Заводская, 3».

На сметную документацию по благоустройству территории общего пользования «Парк культуры и отдыха» (3 этап), расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 3, получено положительное заключение ОГКУ «Облстройзаказчик» от 02.12.2020 № 70-2020-12-02-0118 о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства на сумму 4 776 791,05 рубль.

Постановлением Администрации Могочинского сельского поселения от 03.12.2020 № 142 «Об утверждении сметной документации в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» утверждена смета на сумму 4 776 791,05 рубль.

На выполнение работ по благоустройству территории общего пользования «Парк культуры и отдыха» Администрацией Могочинского сельского поселения от имени муниципального образования Могочинское сельское поселение заключено 2 муниципальных контракта и 4 договора на общую сумму 4 747 038,63 руб., из них 4 577 727,44 – за счет средств субсидии, 169 311,19 рублей – за счет средств Могочинского сельского поселения.

Договор подряда № 20-81 от 25.09.2020 г. по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования «Парк культуры и отдыха», расположенный по адресу Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Заводская, 3» заключен на сумму 427 429,06 рублей с ООО «Томпроект». Согласно п. 8 ст. 95 ФЗ № 44 было заключено Соглашение от 12.04.2021 г. о расторжении договора подряда № 20-81 от 25.09.2020 г. На момент расторжения договора администрация Могочинского сельского поселения приняла у ООО «Томпроект» выполненные работы без замечаний в объеме, предусмотренном третьим этапом на основании акта приема-передачи выполненных работ от 12.04.2021 г. на сумму 95 000,00 рублей, которые администрация Могочинского сельского поселения оплатила из средств бюджета Могочинского сельского поселения. На оставшуюся сумму 332 429,06 рублей работы были выполнены в рамках вновь заключенного договора подряда № 21-34 от 12.04.2021 г. по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории общего пользования в с. Могочино - «Парк культуры и отдыха» (4 этап), расположенный по адресу: ул. Заводская, 3, с. Могочино, Молчановский район, Томская область». Срок действия договора установлен со дня его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 502759 от 22.06.2021 на основании Акта приема-передачи выполненных работ от 14.05.2021 и счета на оплату от 14.05.2021 № 36.

Администрацией Могочинского сельского поселения 09.12.2020 г. было размещено извещение № 0165300016120000005 об электронном аукционе «Благоустройство территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха» (3 этап) расположенный по адресу: ул. Заводская 3, с. Могочино, Молчановский район, Томская область». Идентификационный код закупки 203701000562870100100100140014399244. Закупка осуществлялась в соответствии с частью 1 статьи 30 ФЗ № 44 у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) составляет 4 164 807,13 рублей. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 44 ФЗ № 44 размер обеспечения заявки составил 41 648,07 рублей (1 % от НМЦК).

Заказчик разместил в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в данном аукционе.

Дата окончания подачи заявок: 18.12.2020 г.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 21.12.2020 г. (ч. 2 ст. 67 ФЗ № 44).

Дата проведения электронного аукциона: 22.12.2020 г. (ч. 3 ст. 68 ФЗ № 44).

На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 2 заявки. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в соответствии со ст. 67 ФЗ № 44 аукционная комиссия приняла решение о признании участников закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, участниками электронного аукциона: ООО «ТОЧКА» и ИП Дияконов Антон Константинович. Согласно протоколу подведения итогов аукционной комиссией были рассмотрены вторые части заявок, а также информация и электронные документы участников аукциона, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 ФЗ № 44 на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

По результатам проведения электронного аукциона в соответствии с ч. 10 ст. 69 ФЗ № 44 муниципальный контракт от 13.01.2021 № 0165300016120000005 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха» (3 этап), расположенный по адресу: ул. Заводская, 3, с. Могочино, Молчановский район, Томская область, заключен с ИП Дияконовым Антоном Константиновичем (далее – Подрядчик), который предложил наиболее низкую цену контракта.

Цена муниципального контракта от 13.01.2021 № 0165300016120000005 составляет 3 852 446,53 рубля, является твердой и определена на весь срок исполнения контракта. Наименование, объем и стоимость работ определены в проектно-сметной документации (приложение № 1 к настоящему контракту) и включают в себя: устройство зоны отдыха (сцена, площадь перед сценой, зрительские места), благоустройство территории посредством создания газонов, установкой скамеек, урн, уличного освещения, тротуарной плитки. В соответствии с ч. 6 ст. 96 ФЗ № 44 размер обеспечения исполнения контракта составил 192 622,32 руб. (5 % от цены, по которой заключается контракт).

Срок действия муниципального контракта от 13.01.2021 № 0165300016120000005: с момента заключения контракта до 31 декабря 2021 года. Срок выполнения работ: с 01 февраля 2021 г. по 17 августа 2021 года включительно.

Администрацией Могочинского сельского поселения (далее – Заказчик) была направлена претензия (исх. № 395 от 27 августа 2021 г.) Подрядчику о просрочке исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 13.01.2021 № 0165300016120000005, с просьбой завершить работы в срок до 01 сентября 2021 г. включительно. Также на основании п. 6.6, 6.7 настоящего контракта и в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, начислена пеня за каждый день просрочки (9 дней) в сумме 6 356,53 рублей.

Согласно пункту 3.1.2 муниципального контракта от 13.01.2021 № 0165300016120000005 Заказчик обязуется принять выполненные в полном объеме работы, предусмотренные настоящим контрактом, в течение 10 рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующей исполнительной документации, Акта о приемке выполненных работ ф. КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3. Акты о приемке выполненных работ № 1, 2, 3 ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, счет на оплату № 1410-3 представлены Подрядчиком 14 октября 2021 года и работы были приняты 25 октября 2021 г.

В связи с нарушением срока выполнения работ Заказчиком была направлена претензия (исх. № 507 от 25 октября 2021 г.) Подрядчику о просрочке исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 13.01.2021 № 0165300016120000005, с требованием уплаты начисленной пени за 69 дней в размере 66 454,70 руб. Согласно выписке из лицевого счета администрации Могочинского сельского поселения от 01.11.2021 г. пеня Подрядчиком уплачена платежным поручением № 311 от 01.11.2021 г. в сумме 66 454,70 руб.

29 октября 2021 года между Заказчиком и Подрядчиком заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 13.01.2021 № 0165300016120000005 по соглашению сторон. На момент расторжения настоящего контракта Заказчик принял работы на сумму 3 842 383,94 рубля согласно актам о приемке выполненных работ № 1, 2, 3 ф. КС-2 от 14.10.2021 г., справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 14.10.2021 г. и счету на оплату № 1410-3 от 14.10.2021 г. На оставшуюся сумму 10 062,59 рубля по контракту Подрядчик претензий к Заказчику не имеет. Заказчик по качеству и объему выполненных работ претензий к Подрядчику не имеет. Информация об исполнении (о расторжении) контракта размещена в ЕИС 29.10.2021 г.

На основании заявки на предоставление субсидии от 19.10.2021 № 491, заявки на уменьшение средств субсидии от 28.10.2021 № 523 средства субсидии доведены Администрации Могочинского сельского поселения из бюджета муниципального образования «Молчановский район» платежным поручением от 27.10.2021 № 133948 в сумме 3 842 383,94 рубля.

Сумма экономии средств по муниципальному контракту от 13.01.2021 № 0165300016120000005 составила 10 062,59 рубля. В связи с этим между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией Молчановского района было заключено дополнительное соглашение от 18.11.2021 г. № 69640000-1-2021-008/2, а в соответствии с ним между муниципальным образованием «Молчановский район» и муниципальным образованием «Могочинское сельское поселение» было заключено дополнительное соглашение от 19.11.2021 № 2 об изменении пункта 2.1 и 2.2 Соглашения от 19.02.2021 № 2С в части общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Оплата выполненных работ произведена платежным поручением от 29.10.2021 № 145886 в сумме 3 842 383,94 рубля на основании актов о приемке выполненных работ № 1, 2, 3 ф. КС-2 от 14.10.2021 г., справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 14.10.2021 г., универсального передаточного документа № 14/10-1 от 14.10.2021 г. и счета на оплату № 1410-3 от 14.10.2021 г.

Контракт от 03.03.2021 г. № 20213986 на поставку товара заключен в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 с ООО «Класс-Т». Предметом контракта является поставка элементов для благоустройства территории общего пользования в соответствии со спецификацией, в т. ч.: вазонные комплексы металлические, скамейки, вазоны бетонные.

Цена контракта от 03.03.2021 г. № 20213986 составляет 297 851,82 рубль, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных пп. 9.1, 9.2 контракта в соответствии с действующим законодательством. Срок действия контракта: с момента заключения контракта до 31 декабря 2021 года. Срок оказания услуг: по 17.08.2021 г.

Контракт на поставку товара исполнен в назначенный срок без замечаний.

Оплата по контракту на поставку товара произведена платежным поручением от 21.07.2021 № 623912 в сумме 297 851,85 рубль на основании товарной накладной № 1077 от 10.06.2021 г. и счета на оплату № 3986 от 10.06.2021 г.

Договор поставки № П/200821-076 от 20 августа 2021 г. в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 заключен с ИП Петровым Виктором Васильевичем. Предметом настоящего договора является поставка аншлага информационного для благоустройства территории общего пользования в с. Могочино. Цена составляет 95 000,00 рублей, является твердой и изменению не подлежит. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору. Поставка товара происходит в течение 30 календарных дней с момента подписания договора сторонами.

Оплата по договору поставки товара произведена платежным поручением от 28.09.2021 г. № 3899 в сумме 95 000,00 рублей на основании счета на оплату ВВ501 от 20.08.2021 г. и универсального передаточного акта № 460 от 20.08.2021 г.

Договор № 14 от 13 января 2021 г. на оказание услуг по осуществлению строительного контроля в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 заключен с ООО «Импульс». Предметом настоящего договора являются обязательства по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству территории общего пользования в с. Могочино – «Парк культуры и отдыха» (3 этап), расположенный по адресу: ул. Заводская, 3, с. Могочино, Молчановский район, Томская область.

Стоимость услуг по договору составляет 74 311,19 рублей.

Срок действия контракта: с момента заключения контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Срок оказания услуг: с 13.01.2021 г. по 17.08.2021 г.

Услуги, предусмотренные договором № 14 от 13 января 2021 г., выполнены в полном объеме. Оплата оказанных услуг произведена платежным поручением от 27.10.2021 г. № 722 в сумме 74 311,19 рублей на основании акта выполненных работ от 15.10.2021 г. № 14 и счета от 15.10.2021 № 14 за счет средств бюджета муниципального образования Могочинское сельское поселение.

Следует отметить, что в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 44 Администрация Могочинского сельского поселения заключает муниципальные контракты от имени муниципального образования Могочинское сельское поселение, т.к. является муниципальным казенным учреждением.

4. Выводы

Таким образом, средства субсидии, предоставленные в 2021 году бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение», на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» были освоены в полном объеме по целевому назначению согласно п. 3.7 Соглашения от 19.02.2021 г. № 2С «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Средства субсидии предоставлены в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Молчановского района от 28.12.2020 № 47 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Молчановский район», согласно п. 3.1 Соглашения от 19.02.2021 г. № 2С «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Могочинское сельское поселение» на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Средства бюджета Томской области, предоставленные муниципальному образованию «Молчановский район», выделенные на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» в 2021 году в полном объёме были направлены на исполнение условий предоставления субсидии. При проверке освоения субсидии нецелевого использования средств не выявлено.

Председатель Контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район»                                            							                   Н.М. Ткаченко