КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН»

# УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-счетного органа МО «Молчановский район»

Н.М.Ткаченко _________________

05.08.2022

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования  средств субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, выделенных в 2020 году Суйгинскому сельскому поселению»

Общие сведения:

Основания для проведения контрольного мероприятия:

- решение Думы Молчановского района от 01.03.2022 года № 8 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе муниципального образования «Молчановский район»;

- распоряжение Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 27.12.2021 № 7 «Об утверждении плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» на 2022 год»;

- распоряжение Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 30.05.2022 № 7 «О проведении проверки в муниципальном образовании Суйгинское сельское поселение»;

поручение на право проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» от 30.05.2022 № 26.

Объект муниципального финансового контроля: Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Суйгинского сельского поселения - Администрация Суйгинского сельского поселения, сокращенное наименование «Администрация Суйгинского сельского поселения».

ИНН/КПП 7010005593/701001001

ОГРН 1057007441930

Юридический адрес и фактическое место нахождения муниципального образования Суйгинское сельское поселение: 636345, Томская область, с. Суйга, ул. Комарова, 29.

Тема ревизии (проверки): Проверка использования  средств субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, выделенных в 2020 году Суйгинскому сельскому поселению.

Предмет проверки: документы, подтверждающие фактическое поступление и расходование средств субсидии, поступившей в бюджет Суйгинского сельского поселения (платёжные и иные первичные документы, бухгалтерская отчётность), соглашения, порядки, муниципальные контракты и иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в 2020 году Суйгинскому сельскому поселению.

Проверяющая группа: Председатель контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» - Н.М. Ткаченко, инспектор контрольно-счетного органа муниципального образования «Молчановский район» - М.В.Пашкова.

Проверяемый период: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Место проведения контрольного мероприятия: с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 25.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2022 г. по 15.07.2022 г.

Условия, препятствующие проведению ревизии (проверки): нет.

В проверяемом периоде правом первой подписи обладал Глава Суйгинского сельского поселения – Байрак В.Г. (назначен на должность решением Совета Суйгинского сельского поселения от 15.11.2017 г. № 28 на основании протокола заседания Совета Суйгинского сельского поселения по избранию Главы Суйгинского сельского поселения Молчановского района Томской области от 15.11.2017 г. № 8) по 19.02.2021 г.

Правом второй подписи обладал специалист 1 категории-главный бухгалтер – Потуданская М.В. (назначена на должность распоряжением Главы Суйгинского сельского поселения от 04.03.2013 № 9) по 14.05.2021.

Объем проверенных средств составляет  15 908 606,44 рублей.

Проверкой  установлено:

Последние изменения в сведения о юридическом лице, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области 17.06.2022 за государственным регистрационным номером 2227000144501.

Муниципальное образование Суйгинское сельское поселение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, принятым решением Совета Суйгинского сельского поселения от 19.05.2015 № 2 ( в редакции решения Совета Суйгинского сельского поселения от 17.07.2020 № 2).

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предоставлена субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в 2020 году Суйгинскому сельскому поселению

В целях улучшения инвестиционного климата и повышения качества государственного регулирования, содействия укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области постановлением Администрации Томской области от 26 сентября 2019 года № 339а утверждена государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области». Данная государственная программа направлена на реализацию модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства. В рамках данной госпрограммы разработаны подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» и ведомственная целевая программа «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов». Также данным постановлением утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, в котором установлены условия предоставления субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (далее – Субсидия) и методика расчета Субсидии.

Критерии отбора получателей Субсидии:

Правом на получение субсидий из местного бюджета обладают юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,  осуществляющие производство и реализацию населению с. Суйга Суйгинского сельского поселения электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергоснабжения.

Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение Соглашения между уполномоченным органом местного самоуправления и главным распорядителем бюджетных средств о предоставлении из областного бюджета Субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - Соглашение). Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Департаментом финансов Томской области;

3) наличие утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций;

4) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между органом местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией, эксплуатирующей дизельные электростанции;

5) наличие утвержденного органом местного самоуправления порядка предоставления и распределения субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

6) наличие на территории муниципального образования дизельных электростанций, использующихся для энергоснабжения населения;

7) наличие утвержденных тарифов для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований и эксплуатирующих дизельные электростанции.

Решением Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в размере 16 062 800,00 рублей.

Решением Думы Молчановского района от 14.02.2020 № 5 утвержден Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района из бюджета муниципального образования «Молчановский район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 640 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации» постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 667 утверждена муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017 – 2022 годы». Цель муниципальной программы – улучшение комфортности проживания населения на территории Молчановского района. В рамках муниципальной программы разработана подпрограмма 2 «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района», в которую входит основное мероприятие 3 «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно – энергетических ресурсов». Паспортом муниципальной программы на реализацию мероприятий предусмотрен объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год в размере 16 062,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 в размере 15 907,0 тыс. рублей (в редакции постановления Администрации Молчановского района от 31.12.2021 № 850). Программа комплексного развития муниципальной инфраструктуры Суйгинского сельского поселения до 2020 года предусматривает в бюджете Суйгинского поселения на 2020 год софинансирование расходов в размере 1,6 тыс. руб.

В соответствии с Бюджетным Кодексом, Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Томской области от 25.12.2019 № 489а «О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Томской области и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Томской области», постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 339а «Об утверждении государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области», с учетом постановления Администрации Молчановского района от 17.02.2020 № 85 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Молчановский район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций» между Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и Администрацией Молчановского района было заключено Соглашение от 19 февраля 2020 года № 607/20 о предоставлении из областного бюджета в 2020 году в бюджет муниципального образования «Молчановский район» субсидии на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (далее – Соглашение от 19.02.2020 № 607/20). Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования «Молчановский район», исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия уровня софинансирования, равного 99,99 %, составляет 16 062 800,00 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Молчановского района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия в 2020 году, составляет 16 064 406,44 рублей.

Дополнительным соглашением от 14 сентября 2020 года № 1 к Соглашению от 19 февраля 2020 года № 607/20 внесены изменения в график перечисления Субсидии бюджету Молчановского района.

Дополнительным соглашением от 30 ноября 2020 года № 2 к Соглашению от 19 февраля 2020 года № 607/20 внесены изменения в п. 2.1 в части уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Молчановский район» до 15 908 590,86 рублей. В п. 2.2 в части уменьшения общего размера Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет муниципального образования «Молчановский район», исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия уровня софинансирования, равного 99,99 %, до 15 907 000,00 рублей.

Решением Совета Суйгинского сельского поселения от 28.12.2019 г. № 14 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета Суйгинского сельского поселения от 30.11.2020 г. № 12) предусмотрены расходы по организации электроснабжения от дизельных электростанций в объеме 16 064 406,44 рублей, в том числе:

- Субсидия из областного бюджета – 16 062 800,00 рублей;

- софинансирование за счет средств бюджета Суйгинского сельского поселения – 1 606,44 рублей.

Постановлением администрации Суйгинского сельского поселения от 24.03.2020 г. № 10 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с производством и реализацией населению электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергоснабжения» установлены порядок и условия предоставления Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,  осуществляющим производство и реализацию населению с. Суйга Суйгинского сельского поселения электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергоснабжения.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Решением Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Думы Молчановского района от 14.02.2020 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам сельских поселений Молчановского района из бюджета муниципального образования «Молчановский район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций», постановлением Администрации Молчановского района от 17.02.2020 № 85 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Молчановский район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций», с учетом постановления Администрации Суйгинского сельского поселения от 02.03.2020 № 5 «Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций» между Администрацией Молчановского района и Администрацией Суйгинского сельского поселения заключено Соглашение от 4 марта 2020 года № 2С «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» из бюджета муниципального образования «Молчановский район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций» (далее – Соглашение от 04.03.2020 № 2С). Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Молчановский район» в 2020 году бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Молчановский район» на предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» в размере 16 062 800,00 рублей, уровень софинансирования равен 99,99 %.

Дополнительным соглашением от 11 сентября 2020 года № 1 к Соглашению от 4 марта 2020 года № 2С внесены изменения в график перечисления Субсидии бюджету Суйгинского сельского поселения.

Дополнительным соглашением от 22 декабря 2020 года № 2 внесены изменения в п. 2.1 в части уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Суйгинское сельское поселение», до 15 908 590,86 рублей. В п. 2.2 в части уменьшения общего размера Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Молчановский район» в бюджет муниципального образования «Суйгинское сельское поселение», исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия уровня софинансирования, равного 99,99 %, до 15 907 000,00 рублей.

Тарифы для ресурсоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Суйгинского сельского поселения и эксплуатирующей дизельные электростанции, в проверяемом периоде утверждены приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.12.2019 № 6-71/9(770) «О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность) для индивидуального предпринимателя Суханова Олега Николаевича (ИНН 543310909351)».

Соглашение между главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Молчановский район» и Администрацией Суйгинского сельского поселения заключено в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов Администрации Молчановского района Томской области от 25.02.2020 № 6 – ОД.

Администрацией Суйгинского сельского поселения заключено Соглашение (договор) от 24.03.2020 года № 1 о предоставлении из бюджета Суйгинского сельского поселения субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством и реализацией населению электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергосбережения (далее – Соглашение с ИП Суханов О.Н.).

В соответствии с пунктом 2.11 Порядка условия предоставления Субсидии из бюджета Суйгинского сельского поселения ИП Суханову О.Н. в проверяемом периоде выполнены, что подтверждено представленными к проверке документами:

- Соглашение с ИП Суханов О.Н.;

- договор аренды дизельной электростанции б/н, общей площадью 105,6 кв.м., расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова, № 38 от 20.12.2016, подтверждающий право ИП Суханова О.Н. на временное пользование дизельной электростанцией;

- заверенная копия приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 25.12.2019 № 6-71/9(770), подтверждающего экономическое обоснование тарифа на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией;

- расчет размера Субсидии на отчетный год по форме в соответствии с приложением 2 к Порядку.

В соответствии с пунктом 2.11.1 Порядка условиями расходования Субсидии из бюджета Суйгинского сельского поселения являются:

- своевременное представление достоверных отчетов и подтверждающих документов об использовании Субсидии в порядке и в сроки, установленные Соглашением с ИП Суханов О.Н. и пунктом 3 настоящего Порядка.

Представленная форма «Отчета по расходованию Субсидии за 2020 год», утвержденная  Приложением 5 к Порядку, не соответствует  прилагаемой форме.

Представленные в ходе проведения контрольного мероприятия документы не имеют сопроводительных писем и регистрационных номеров, соответственно отсутствует возможность установить соблюдение требования к срокам их предоставления.

В свою очередь несоответствия сведений и нарушения в расчетах в перечисленных документах не выявлены.

Анализ правомерности и эффективности расходования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования «Молчановский район» в форме субсидий, в 2020 году

В соответствии с Законом Томской области от 25.12.2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», муниципальному образованию «Молчановский район» были выделены бюджетные ассигнования на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 16 062 800,00 руб. (отражены в Таблице № 1).

На основании уведомления от 20.11.2020 года Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области об изменении размера субсидии с «16 062,8 тыс. рублей» на «15 907,0 тыс. рублей» решением Думы Молчановского района от 28.12.2020 № 48 «О внесении изменений в решение Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году размер Субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» муниципальному образованию «Суйгинское сельское поселение» составил 15 907 000,00 рублей

К Соглашению от 04.03.2020 № 2С было заключено дополнительное соглашение 
№ 1 от 11.09.2020 об изменении графика платежей и дополнительное соглашение № 2 от 22.12.2020 об изменении размера субсидии с «16 062,8 тыс. рублей» на «15 907,0 тыс. рублей».

Таблица № 1

| Соглашения 2020 год | Федеральный бюджет, рублей | Областной бюджет, рублей | Размер софинансирования МО, рублей | ФБ+ОБ+МОрублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соглашение № 2С от 04.03.2020 | - | 16 062 800,00 | 1 606,44 | 16 064 406,44 |
| Доп. согл. № 2 от 22.12.2020 | - | 15 907 000,00 | 1 590,86 | 15 908 590,86 |

В соответствии с пунктом 3.5 Соглашения № 2С от 04.03.2020 перечисление Субсидии бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» осуществляется после выполнения всех условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» № 5 от 14.02.2020.

Контрольным мероприятием нарушение условий предоставления Субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» не выявлено.

Анализ выполнения условий предоставления Субсидии из бюджета муниципального образования «Суйгинское сельское поселение»

В бюджете Суйгинского сельского поселения, принятом решением Совета Суйгинского сельского поселения от 28.12.2019 № 14 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год также предусмотрена Субсидия по доходам по коду бюджетной классификации 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» в объеме 16 062 800,00 рублей и по расходам по классификации 901 0502 0725140120 811 и софинансирование из средств местного бюджета по классификации 901 0502 79557S0002 811.

Решением Совета Суйгинского сельского поселения от 30.12.2020 г. №15 «О внесении изменений в решение Совета Суйгинского сельского поселения от 28.12.2019 г. № 14 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изменен размер Субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» муниципальному образованию «Суйгинское сельское поселение», который составил 15 907 000,00 рублей. Размер софинансирования за счет средств местного бюджета остался прежним – 1 565,50 рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф.0503127) при утвержденных ассигнованиях (с учетом изменений) муниципального образования Суйгинское сельское поселение по Субсидии на 2020 год в сумме 15 908 606,44 руб. исполнение составляет 15 655 013,11 руб. или 98,4% к утвержденным бюджетным назначениям. (Таблица № 2).

Таблица № 2

| Доходы 901 20229999100000150 | План, рублей | Факт, рублей | Возврат в бюджет (пп № 768836 от 29.12.2020) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 15 907 000,00 | 15 653 447,61 | -253 552,39 |
| МБ |  |  |  |
| ВСЕГО | 15 907 000,00 | 15 653 447,61 | -253 552,39 |
| Расходы |  |  |  |
| 0502 0725140120 811 246 ОБ | 15 907 000,00 | 15 653 447,61 | -253 552,39 |
| 0502 79557S0002 811 246 МБ | 1 606,44 | 1 565,50 | -40,94 |
| ВСЕГО | 15 908 606,44 | 15 655 013,11 | - 253 593,33 |

По состоянию на 01.01.2020г. в муниципальном образовании «Суйгинское сельское поселение» по счету 020600000 числится дебиторская задолженность 201 818,89 руб., которая сформировалась с ИП Сухановым О.Н. в части предоставления Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

По состоянию на 31.12.2020 г. в муниципальном образовании «Суйгинское сельское поселение» по счету 020600000 дебиторской задолженности нет.

По данным  Главной книги и годового отчета за 2020 год (ф. 0503121, КОСГУ 246) расчеты с ИП Сухановым О.Н. составили 15 856 832,00 рублей (Дт на 01.01.2020 201818,89 + платежи за 2020 год 15 655 013,11).

Согласно письменным пояснениям специалиста 1 категории –главного бухгалтера Черниковой Е.В., принятой в Администрацию Суйгинского сельского поселения 01.06.2022 года (назначена на должность распоряжением Главы Суйгинского сельского поселения от 01.06.2022 № 11) документов, подтверждающих образование дебиторской задолженности с ИП Суханов О.Н. по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 201 818,89 рублей  Администрация Суйгинского сельского поселения не может предоставить по причине изъятия в ходе оперативных мероприятий, производимых отделением в г. Колпашево УФСБ по Томской области из бухгалтерии Администрации Суйгинского сельского поселения 18.12.2020 года за период 2014-2020 годы. А предыдущий бухгалтер Потуданская Мария Владимировна уволилась 14.05.2021 года (распоряжение об увольнении от 14.05.2021 № 16-р), поэтому пояснений других нет.

Администрацией Суйгинского сельского поселения было заключено Соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Суйгинского сельского поселения субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством и реализацией населению электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергосбережения от 24.03.2020 № 1 с получателем Субсидии индивидуальным предпринимателем Сухановым Олегом Николаевичем (далее – Соглашение с ИП Суханов О.Н.).

Дополнительным соглашением № 1 от 28.12.2020 к Соглашению внесены изменения в График перечисления Субсидии и уменьшению общего объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации Суйгинского сельского поселения как получателю средств бюджета Суйгинского сельского поселения. Соответственно размер Субсидии, предоставленной из бюджета муниципального образования «Молчановский район» уменьшен до 15 653 447,61 рублей. А общий размер Субсидии составляет 15 655 013,11 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» 1 565,50 рублей.

Следует отметить, что дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2020 к  Соглашению было направлено ИП Суханову О.Н. на подписание 28.12.2020 года, однако подписанный экземпляр со стороны Суханова О.Н. так и не поступил (по электронной почте отправлен 28.12.2020 скрин-шот прилагается.)

Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций утвержден постановлением Администрации Суйгинского сельского поселения от 24.03.2020 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций» (далее – Порядок) и соответствует общим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации.

Пунктом 2.4 Порядка предусмотрено, что соглашение заключается на условиях и в порядке, установленном типовой формой соглашения, являющейся приложением 6 к Порядку.

В соответствии с пунктом 2.11 Порядка условия предоставления Субсидии из бюджета Суйгинского сельского поселения ИП Суханову О.Н. соблюдены.

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения с ИП Суханов О.Н. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Совета Суйгинского сельского поселения о бюджете на очередной год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации как получателю средств бюджета Суйгинского сельского поселения. Пунктом 6.3 Соглашения с ИП Суханов О.Н. предусмотрено внесение изменений в настоящее соглашение вследствие изменения объемов бюджетных ассигнований на предоставление Субсидии.

В соответствии с Порядком ИП Суханову О.Н. перечислено в 2020 году 15 655 013,11 рублей.

Поступление и расходование средств Субсидии Администрацией Суйгинского сельского поселения в 2020 году представлено в таблице №3.

Таблица №3

| Поступило в бюджет МО «Суйгинское СП» в 2020 году |  | Перечислено Суханову О.Н. в 2020 году |  | Закуп диз.топлива (счета-фактуры (передаточные акты) с ООО ГК «Базис» за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №, дата | Сумма, рублей | №, дата | Сумма, рублей |  |
| Пп 247486 от 06.03.2020 | 7 000 000,00 | Пп 488354 от 14.07.2020 | 7 444 517,11 | с/ф № УТ-5 от 01.01.2020 на 8 694 000,00 руб. |
| Пп 488354 от 08.04.2020 | 1 000 000,00 | Пп 323 от 21.08.2020 | 555 482,89 | с/ф № УТ-2657 от 01.06.2020 на 1 377 000,00 руб. |
| Пп 332881 от 24.09.2020 | 7 000 000,00 | Пп 374 от 28.09.2020 | 813 370,44 | с/ф № УТ-729 от 30.07.2020 на 1 005 525,00 руб. |
| Пп 706920 от 23.12.2020 | 907 000,00 | Пп 527 от 24.12.2020 | 6 840 077,17 | с/ф № УТ-728 от 30.07.2020 на 1 012 454,00 руб. |
| Пп 768836 от 29.12.2020 | -253 552,39 | Пп 528 от 24.12.2020 | 1 565,50 | с/ф № УТ-809 от 18.08.2020 на 1 004 562,00 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-858 от 30.08.2020 на 994 194,00 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-857 от 30.08.2020 на 999 418,50 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-888 от 07.09.2020 на 1 011 366,00 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-889 от 07.09.2020 на 1 003 185,00 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-977 от 21.09.2020 на 949 540,50 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-976 от 21.09.2020 на 972 213,50 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-987 от 23.09.2020 на 952 029,00 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-986 от 23.09.2020 на 974 386,00 руб. |
|  |  |  |  | с/ф № УТ-1033 от 04.10.2020 на 958 744,00 руб. |
| Итого: | 15 653 447,61 |  | 15 655 013,11 | 21 908 617,50 |

Проверка на соответствие произведенных расходов, в рамках перечисления Субсидии, Порядку применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденному приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н, Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципам назначения, утвержденному приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н, показала правильность отнесения указанных расходов на разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов (КВР 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»).

Согласно пункту 3.1 Соглашения с ИП Суханов О.Н. Субсидия перечисляется Администрацией Суйгинского сельского поселения в случае выполнения всех условий предоставления Субсидии, установленных Порядком, согласно графику перечисления Субсидии, после представления в Администрацию Суйгинского сельского поселения документов, указанных в пункте 2.6. Порядка, в течении пяти рабочих дней с даты зачисления средств Субсидии в бюджет Суйгинского сельского поселения.

Определить нарушен ли срок перечисления Субсидии в целях возмещения затрат,  связанных с производством и реализацией населению электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергоснабжения, не представляется возможным в связи с тем, что направленные ИП Сухановым О.Н. документы и отчетные формы не содержат входящие и исходящие даты.

В отношении представленных ИП Сухановым О.Н. документов для компенсации затрат ресурсоснабжающим организациям, возникающих при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного энергоснабжения, контрольным мероприятием установлено следующее.

Закуп дизельного топлива в проверяемом периоде подтвержден универсальными передаточными документами (счет-фактурами) от  01.01.2020, 01.06.2020, 30.07.2020, 18.08.2020, 30.08.2020, 07.09.2020, 21.09.2020, 23.09.2020, 04.10.2020. Основанием приобретения дизельного топлива является Договора поставки нефтепродуктов (продукции) № 16.01/2014 от 16.01.2014 с ООО «Группа компаний Базис».

В соответствии с представленными к проверке бухгалтерскими документами ИП Сухановым О.Н. осуществлена закупка дизельного топлива за проверяемый период в количестве 420,891 тонн.

Доставка приобретенного дизельного топлива от места приобретения до места складирования в с. Суйга подтверждена:

1. Актом № 00000015 от 01.01.2020 на транспортировку нефтепродуктов по маршруту: Новосибирск –с. Суйга Томская область.

2. Актом № 00001856 от 01.06.2020 на транспортировку нефтепродуктов по маршруту: Новосибирск –с. Суйга Томская область.

3. Актом № 0001694/1 от 31.10.2020 на перевозку нефтепродуктов по маршруту: Новосибирск –с. Суйга Томская область.

В проверяемом периоде ежемесячный расход дизельного топлива на производство электрической энергии и на прочие цели фиксировался ежемесячно посредством предоставления ИП Сухановым О.Н. Администрации Суйгинского поселения актов списания. Согласно документам за период январь – декабрь 2021 года списано 303,95 тонны (361 845,23 литров) дизельного топлива.

Несоответствия данных отчета за 2020 год  к соглашению № 607/20 от 19.02.2020 года и представленных документов в период контрольного мероприятия не выявлено.

Выводы

В ходе контрольного мероприятия «Проверка использования средств субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, выделенных в 2020 году Суйгинскому сельскому поселению» установлено:

Средства субсидии, предоставленные в 2020 году бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение», на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций были освоены в полном объеме по целевому назначению согласно п. 1.1 Соглашения от 04.03.2020 г. № 2С «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» из бюджета муниципального образования «Молчановский район» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций».

Средства субсидии предоставлены в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Молчановского района от 26.12.2019 № 37 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «Молчановский район», согласно п. 3.1 Соглашения от 04.0.2020г. № 2С «О предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Молчановский район» бюджету муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

Субсидия из бюджета муниципального образования «Суйгинское сельское поселение» предоставлена получателю Субсидии ИП Суханову О.Н. в объеме доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением о бюджете.

На основании расчета размера Субсидии на 2020 год, принятый размер Субсидии  в 2020 году (п.2. Формы 5) составил 15 856 832 рубля. С учетом дебетового остатка с ИП Суханов О.Н. на 01.01.2020 (-201 818,89 рублей), Субсидия к перечислению ИП Суханову составила 15 655 013,11 рублей (15 856 832-201 818,89).

Однако дополнительное соглашение № 1 от 28.12.2020 к  Соглашению с ИП Сухановым О.Н.  в размере 15 655 013,11 рублей было направлено Суханову О.Н. на подписание 28.12.2020 года, однако подписанный экземпляр со стороны Суханова О.Н. так и не поступил.

Средства Субсидии в полном объёме были направлены на исполнение условий предоставления Субсидии. Нарушений в соблюдении условий, целей и порядка предоставления Субсидии в целях возмещения затрат и в связи с производством и реализацией населению электрической энергии, производимой дизельной электростанцией, по тарифу в системе централизованного энергоснабжения не выявлено. При проверке освоения Субсидии нецелевого использования средств не выявлено.

Контрольно-счетный орган рекомендует  Администрации Суйгинского сельского поселения проводить обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии их получателями в соответствии с п.4.1. Порядка предоставления Субсидии, утвержденного постановлением Администрации Суйгинского сельского поселения от 24.03.2020 № 10. А также усилить внутренний контроль за предоставлением оригиналов первичных учетных документов, своевременным и полным представлением отчетных форм от Получателя Субсидии (форма «Отчета по расходованию Субсидии за 2020 год», утвержденная  Приложением 5 к Порядку, не соответствует  прилагаемой форме).

Председатель контрольно-счетного органа

муниципального образования

«Молчановский район»                        								                Н.М. Ткаченко